PP Rybník Smrkovák

Specifikace předmětu plnění a mapový zákres

Předmětem díla je závazek zhotovitele spočívající ve vyřezání dřevinných a keřových porostů a jednorázovém pokosení travního porostu na vymezených částech přírodní památky Rybník Smrkovák na p. p. č. 433/1 v k. ú. Staré Smrkovice a p. p. č. 553/3 v k. ú. Vysoké Veselí.

Část území označena v grafické příloze, jako plocha 1 a plocha 2 (celkem 1,65 ha), bude pokosena v termínu od 01. 06. 2019 do 30. 06. 2020 včetně likvidace vzniklé biomasy (odvoz z území přírodní památky a jejího ochranného pásma).

Vyřezání dřevinných a keřových porostů včetně kosení travního porostu a likvidace vzniklé biomasy (odvoz z území přírodní památky a jejího ochranného pásma) je na výměře 1,5 ha – plochy č. 3 a 4. Termín kosení na plochách č. 3 a 4 je stanoven na období 15. 07. 2020 - 15. 09. 2020 s tím, že výška strniště bude minimálně 10 cm. Vymezení ploch je zřejmé z mapové přílohy.

Doba plnění: dílo bude dokončeno v termínu do 15. 09. 2020