Managementy 2021 – PP U Čtvrtečkova mlýna

Kosení ruční nebo malou mechanizací s výškou strniště 7 cm a odstranění pokosené biomasy mimo území přírodní památky a ochranné pásmo v souladu s platnou legislativou.

Na parcelách p. č. 3017, 3020 a 3021 v k. ú. Dobřany bude provedeno 1x kosení a úklid biomasy v termínu od 01. do 31. 07.; na parcelách p. č. 3610, 3633 a 3635 v k. ú. Sněžné bude provedeno 1x kosení a úklid biomasy v období od 01. 08.do 30. 09. Sečení bude provedeno na celkové ploše cca 1 ha. Dále bude průběžně vytrhávána netýkavka žláznatá a kolotočník zdobný po celé ploše přírodní památky U Čtvrtečkova mlýna v období červen až říjen.

Termín provedení celkově: od 01. 06. do 31. 10. 2021.

Umístění záměru: