PP Na víně

Předmět díla

Realizace kosení travního porostu a vyřezání (2x ročně) zmlazených náletových dřevin včetně chemického ošetření pařízků v poměrně strmé stráni na vymezených částech přírodní památky Na víně na p. p. č. 1000, 998/1, 996, 995/1, 995/2, 994/1, 994/2, 993, 992/1, 992/2 v k. ú. Újezd pod Troskami.

Sečení travních porostů křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou bude realizováno na ploše cca 1,1 ha – plochy 2, 3,5, 6, 7, 9, 11, a 13 včetně likvidace vzniklé biomasy (odvoz z území přírodní památky a jejího ochranného pásma).

Opakované odstranění expandujících dřevin (zejména výmladků akátu a svídy) křovinořezem a chemické ošetření pařízků (max. do 6 hodin po odstranění výmladků) nátěrem řezných ploch herbicidním prostředkem (např. Roundup, Dominátor, Garlon apod.). na plochách 6, 7, 8, 9, 10 a 11 na výměře cca 1 ha včetně likvidace vzniklé biomasy (odvoz vyřezaných dřevin z území přírodní památky a jejího ochranného pásma).

Termín kosení je na plochách 2, 5, 6, 9 stanoven na období 15. 06. 2021 – 15. 07. 2021. Termín kosení je na plochách 3, 7, 11, 13 stanoven na období 01. 08. 2021 – 01. 09. 2021. Termín prvního odstranění expandujících dřevin je stanoven na období 01. 05. 2021 - 30. 05. 2021. Termín druhého odstranění expandujících dřevin je stanoven na období 01. 08. 2021 - 01. 09. 2021. Vymezení ploch je zřejmé z mapové přílohy.