PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Příkazce	Královéhradecký kraj

se sídlem:		Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO			708 89 546

DIČ			CZ 708 89 546

zástupce 		Mgr. Martin Červíček, hejtman

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.

č. účtu:			27-2031110287/0100

dále jako „příkazce“ a

Příkazník	[bude doplněno před podpisem]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno před podpisem] pod spisovou značkou [bude doplněno před podpisem]

se sídlem		[bude doplněno před podpisem]

IČO			[bude doplněno před podpisem]

DIČ			[bude doplněno před podpisem]

zastoupený		[bude doplněno před podpisem]

bankovní spojení	              [bude doplněno před podpisem]

číslo účtu		[bude doplněno před podpisem]

dále jako „příkazník“; příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
Zajištění činnosti Koordinátora BIM k veřejné zakázce Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov – projektová dokumentace

(dále též jen jako „veřejná zakázka“).

Článek 2

Zmocněné osoby

- Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání:

a)	zástupce příkazce ve věcech smluvních:		Ing. Václav Nýč

b)	zástupce příkazce ve věcech plnění a technických:	Ing. Václav Nýč, Bc. Radim Křivanec

- Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání:

- ve věcech smluvních: [bude doplněno před podpisem]

- osoba vykonávající koordinátora BIM: [bude doplněno před podpisem]

- Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je oprávněn změnit osobu dle odst. 2 písm. b) pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím souhlasem příkazce. Důvody pro změnu výše uvedených osob je příkazník povinen doložit spolu s oznámením této změny bez zbytečného odkladu. Příkazce na základě oznámení příkazníka a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu odst. 6. tohoto článku vydá souhlas se změnou osoby.

- Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje:

a) významná změna zdravotního stavu, smrt;

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu;

c) ukončení poddodavatelského vztahu.

- Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažuje:

kapacitní důvody, které mohl příkazník předvídat již v době podání nabídky.

- V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy následující doklady:

- doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „ZZVZ“) vztahující se k nahrazující osobě;

- čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovi v případě, že je nahrazující osoba zaměstnancem příkazníka;

- doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka;

- doklady pro posouzení, zda by změna osoby měla vliv výsledek hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky.

- Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za příkazce dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3

Podklady pro uzavření smlouvy

- Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele podaná dne [bude doplněno před podpisem] v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.

- Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

a)  Příloha č. 1	BIM protokol

b) Příloha č. 2	Datový standard objednatele

c) Příloha č. 3	Šablona Plánu Realizace BIM (BEP)

d) Příloha č. 4	Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (bude doplněno příkazcem před podpisem smlouvy, pokud bude relevantní)

- Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky

- Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení příkazcem.

- Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

Článek 4

Předmět smlouvy

- Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti Koordinátora BIM v celém průběhu projektování v rámci akce Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov – projektová dokumentace, v souladu s normovými požadavky (zejména řady ČSN EN ISO 19650, ČSN EN 82045, ČSN ISO 81346 a ČSN EN 17412) a v souladu s metodickými podpůrnými dokumenty České agentury pro standardizaci (ČAS) zejména - nikoli však výlučně, a za podmínek dále v této smlouvě stanovených. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti umožnit a za její řádný výkon uhradit příkazníkovi odměnu.

- Předmětem plnění této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při předání a převzetí díla. Předmět zajišťované činnosti je specifikován v článku 5.

Článek 5

Výkon koordinátora BIM

Záměrem příkazce je užití metody BIM pro informační podporu procesů prováděných v celém životním cyklu připravované stavby Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov.

Pro naplnění tohoto záměru v dodací fázi, příkazce zajistil zpracování tzv. projektového informačního modelu stavby (PIM), vč. souvisejících projektových dokumentací třetí stranou. Specifikace projektových informačních modelů, resp. stanovení (projektových) požadavků na informace, milníků pro předání informací, informačního standardu (tzv. Datového standardu Objednatele, DSO) a dalších aspektů jsou uvedeny v samostatném dokumentu BIM protokol, jenž je Přílohou č. 1 – BIM protokol.

Příkazce zajistil tzv. společné datové prostředí – viz Příloha č. 1 – BIM protokol, kde jsou popsány funkcionality společného datového prostředí coby integrovaného systému.

Pro zajištění kvality procesů managementu informací s využitím informačního modelování staveb v průběhu dodací fáze (projektová příprava, vč. informačního modelování) je záměrem příkazce zajistit na své straně výkon tzv. Koordinátora BIM.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení výkonu činností Koordinátora BIM v celém průběhu realizace veřejné zakázky s názvem Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov – projektová dokumentace, v souladu s normovými požadavky (zejména řady ČSN EN ISO 19650, ČSN EN 82045, ČSN ISO 81346 a ČSN EN 17412) a v souladu s metodickými podpůrnými dokumenty České agentury pro standardizaci (ČAS) zejména - nikoli však výlučně, v následujícím rozsahu:

- Koordinační činnosti, ve smyslu plánování a organizace projektových (realizačních a úkolových) týmů, identifikace rizik a potřebných zdrojů, řízení postupu, nastavení a kontroly pravidel výměny informací, přejímek, kontrol a schvalování informací, stanovování požadavků na aktualizaci BEP třetím osobám.

- Vypracování závěrečné zprávy (o rozsahu max. 5 stran A4) hodnotící pilotní projekt BIM se zaměřením zejména na dostatečnost „požadavků na informace“ pro jednotlivé účely užití. Cílem je získání souhrnné zpětné vazby jak pro další investiční činnost příkazce, tak pro Českou agenturu pro standardizaci jako zpracovatele podpůrných dokumentů metody BIM, aby byla možná jejich případná aktualizace na základě konkrétních řešení. Záměrem je takové závěry sdílet i s profesní veřejností.

- Vypracování "Požadavků na informace o aktivu" (AIR), kdy na základě tvorby projektových informačních modelů, ve kterých budou identifikovány konkrétní prostory, funkční a technické systémy a komponenty (souhrnně "objekty" dle ČSN EN 17412-1, čl. 3.9). Požadavky na informace o aktivu (AIR) budou tak specifikovat informace potřebné k výkonu managementu aktiv pro potřeby přijímání organizačních rozhodnutí dle ČSN EN ISO 19650-3. Záměrem příkazce je využít tento dokument jako podklad pro navazující etapu dodací fáze, při které budou zadávány požadavky na zhotovení stavby, vč. informačních modelů pro užívání aktiva (AIM).

Ad 1. Koordinační činnost

Koordinační činnost bude spočívat zejména - nikoli však výlučně, v činnostech definovaných v ČSN EN ISO 19650-2 vztahující se k řešené etapě projektové přípravy, dodací fázi aktiva coby části životního cyklu stavby.

- ORGANIZACE

Zpracování tzv. matice odpovědnosti s identifikací konkrétních funkcí/rolí jak pověřující, tak pověřené strany, vč. průběžné aktualizace v průběhu řešené etapy dodací fáze.

V návaznosti na vývoji projektu a v souvislosti s tvorbou dílčích výstupů (matic, procesních diagramů apod.) průběžná aktualizace plánu realizace BIM (tzv. BEP - šablona BEP – Příloha č. 3 Šablona Plánu realizace BIM (BEP), popř. stanovování požadavků na tuto aktualizaci třetím pověřeným stranám (zejm. poskytovateli projektových služeb), vč. implementace zpracovaných dílčích výstupů, záznamů apod. Záměrem příkazce je průběžná tvorba jednotícího dokumentu popisující řešení různých hledisek správy informací.

- SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ

V součinnosti se Správcem informací (viz Vymezení pojmů – viz. Příloha č. 1 BIM protokol) nastavení (konfigurace) integrovaného systému CDE, testování a následné řízení plnění požadavků projektu (např. stanovení identifikátorů informačních kontejnerů/digitálních modelů, kodifikace dokumentů, stanovení statusů ap.) zejména dle požadavků stanovených v tzv. BIM Protokolu (viz. Příloha č. – 1 BIM protokol).

- STANOVENÍ POSTUPŮ A PROCESŮ

Ve spolupráci se členy projektového týmu, zpracování popisu procesů/postupů pro tvorbu informací, způsob prokazování kvality informací a jejich výměnu (schvalování a sdílení) formou (např. procesního) diagramu (popř. diagramu aktivit) za použití grafického jazyka UML (Unified Modeling Language, dle ISO 19505), popř. grafické notace BPMN (Business Process Model and Notation, ISO 19510). Provedení testování navržených postupů se členy projektového týmu.

- KONTROLY

Dle zpracovaných postupů, stanovení validačních a ověřovacích metod, stanovení akceptačních kritérií dle stanovených požadavků na informace, popř. stanovení dalších podpůrných informací.

Provádění přezkoumání informací a schválení pro sdílení dle stanovených postupů při zohlednění požadavků na informace (viz Příloha 1 BIM Protokol) ve vztahu ke stanovené úrovni informačních potřeb (zejm. účelům užití a milníkům). Pořizování záznamů o výsledcích kontrol, identifikace zkontrolovaných informačních modelů.

V případě nevyhovujících informací zajištění komunikace se zpracovatelem (odmítnutí, nápravná opatření). Příkazce předpokládá provádění automatizované/strojové kontroly, tzn. za použití předmětného SW nástroje. Záměrem příkazce je účast na prováděných kontrolách s cílem získání znalostí o postupech takových kontrol – viz níže „ŠKOLENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ“.

- ŠKOLENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ

Poskytnutí metodické podpory, vzdělávání a školení členům realizačního týmu, zejm. zástupcům vedoucí pověřující strany. Záměrem příkazce je získat odborné kompetence a uplatnit je na dalších obdobných projektech (zejména v oblasti kontroly a vyhodnocování informačních modelů, užití SW nástrojů pro automatizovanou /strojovou kontrolu informačních modelů apod.).

- KOMUNIKACE

Komunikace s ostatními členy projektového týmu, zejména komunikace s BIM koordinátorem na straně poskytovatele (dodavatele předmětu díla veřejné zakázky s názvem Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov – projektová dokumentace). Účast na kontrolních dnech, a to minimálně v termínech předání informací dle milníků uvedených v Příloze č. 1 BIM protokolu.

Ad 2. Závěrečná zpráva Závěrečná zpráva

Záměrem příkazce je získání souhrnné zpětné vazby o dostatečnosti stanovených požadavků na informace ve vztahu ke stanovené úrovni informačních potřeb (tzn. účelům užití a milníkům) v podrobnosti:

- negrafické (alfanumerické), tzn. podrobnost stanovená Datovým standardem Objednatele – příloha č. 2.

- geometrické (grafické), tzn. podrobnost stanovena v příloze č. 1 BIM Protokol

- požadavků na dokumenty (dle ČSN EN 82045-1 a 2), doplňujících grafické a negrafické informace.

Stanovení návrhu požadavků na nástroje příkazce, potřebných pro zajišťování managementu informací s využitím informačního modelování staveb, vč. požadavků na specialisty a kompetence uživatelů.

Ad 3. Požadavky na informace o aktivu (AIR)

Na základě tvorby projektových informačních modelů (PIM) a projektových dokumentací příslušných stupňů (DUR, DSP a DPS) bude možné identifikovat konkrétní prostory, funkční a technické systémy a komponenty (souhrnně "objekty" dle ČSN EN 17412-1, čl. 3.9; popř. "aktivum" dle řady ISO 19650) - tzn. předměty zájmu z provozního hlediska. Požadavky na informace o aktivu (AIR) budou tak specifikovat informace potřebné k výkonu managementu aktiv pro potřeby přijímání organizačních rozhodnutí dle ČSN EN ISO 19650-3. Příkazce konstatuje, že nemá zpracovaný podklad tzv. OIR, definovaný ISO 19650.

Záměrem příkazce je využít tento dokument (AIR) jako podklad pro navazující etapu dodací fáze, při které budou zadávány požadavky na zhotovení stavby, vč. informačních modelů pro užívání aktiva (AIM). Dokument AIR bude tak podkladem pro sestavení "Požadavků na výměnu informací" (EIR); sestavení dokumentu EIR není předmětem plnění Koordinátora BIM v této etapě dodací fáze, ale bude činností navazující, zajištěnou následně smluvně zavázanou třetí stranou.

Činnost Koordinátora BIM bude spočívat zejména – nikoli však výlučně, v činnostech definovaných v ČSN EN ISO 19650-3 rozsahem vztahující se k zamýšlené etapě přípravy stavby:

- ve spolupráci se zástupcem vedoucí pověřující strany stanovení konkrétních osob (aktérů), které převezmou funkci správy informací za svoji organizaci; vytvoření modelu organigramu (za použití grafických jazyků – viz výše: UML, BPMN) projektového týmu pro provozní fázi, vč. zahrnutí identifikovaných informačních zdrojů (např. "podnikových systémů" - ERP apod.) pro které bude nutné vytvořit tzv. vazby;

- ve spolupráci s ostatními členy projektového týmu (zejména s poskytovatelem projektových prací, resp. tvůrcem informačních modelů) identifikace aktiv která mají být postavena nebo pořízena, a která budou zahrnuta do uvažovaného AIM; při identifikaci musí být zohledněny například postupy inventarizace, zavedení do majetku (tzv. vlastnictví aktiv, struktura členění/třídění aktiv – odpisové skupiny apod.);

- v návaznosti na identifikaci aktiv, identifikace předvídatelných spouštěcích událostí, o kterých bude možné předpokládat, že nastanou během provozní fáze, kdy budou generovány nebo vyžadovány nové nebo aktualizované informace týkající se aktiv;

- stanovení tzv. úrovně informačních potřeb, zejména s ohledem na účely užití informací (dále pak milníky/spouštěcí události, aktéry – viz výše); předpokladem příkazce je, že dokument AIR bude obsahovat požadavky na informace v rozsahu požadavků na

  - datovou (alfanumerickou) podrobnost, která bude odvozena co do struktury buď

    - z tzv. Datového standardu Objednatele (viz Příloha č. 1 BIM Protokol), nebo

    - z tzv. Datového standardu staveb pro provozní fázi, zpracovávaný ČAS – pokud bude k dispozici, anebo

    - dle potřeb konkrétního SW nástroje podpory správy majetku (CAFM) - pokud bude pro řešený projekt takový nástroj k dispozici

  - grafickou (geometrickou) podrobnost, která bude odpovídat účelu užití,

  - dokumenty ("dokumentovou podrobnost") dle ČSN EN 82045, které budou obsahovat informace nutné pro provozování aktiv (např. revizní zprávy apod.)

- stanovení požadavků na společné datové prostředí pro provozní fázi – SW nástroj podpory FM, tzv. CAFM; příkazce nedisponuje doposud takovým nástrojem, a je proto nutné pro využití benefitů informačního managementu, resp. metody BIM specifikovat požadavky pro takový nástroj.

Článek 6

Doba a místo plnění

- Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 a 5 v níže vymezeném v období:

Termín zahájení zajišťované činnosti:

Na výzvu příkazce. Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení výzvy k plnění od příkazce.

Termín ukončení zajišťované činnosti:

do doby odstranění všech vad a nedodělků ze strany zhotovitele projektové dokumentace, tj. převzetí projektové dokumentace příkazcem na základě akceptačního protokolu bez vad a nedodělků.

- Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení výzvy k plnění od příkazce.

- Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní strany samostatně.

- V případě, že budou při předání projektové dokumentace zhotovitelem zjištěny vady,  končí činnost příkazníka dnem, kdy budou vady odstraněny. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly vady odstraněny.

- Místo plnění: sídlo příkazce.

Článek 7

Cena zajišťovaných činností a platební podmínky

- Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy sjednaly maximální cenu ve výši:

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH:	[bude doplněno před podpisem]	Kč

DPH:			[bude doplněno před podpisem]	Kč

Cena celkem včetně DPH:	[bude doplněno před podpisem]	Kč

- Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované činnosti dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této činnosti v plném rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná, a to bez ohledu na případné překročení předpokládané doby plnění příkazu nebo změny rozsahu projektové dokumentace v předvídatelném rozsahu, za který smluvní strany považují všechny změny, které mohou být provedeny v souladu s § 222  ZZVZ. Rizika související s možnými změnami okolností plnění příkazu příkazník zohlednil v nabídkové ceně.

- Cena dle odst. 1 může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.

- Cena dle odst. 1 bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur za 3 měsíce a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a zaslány příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny příkazcem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle odst. 1 je příkazník oprávněn vystavit nejprve dnem převzetí projektové dokumentace příkazcem na základě akceptačního protokolu bez vad a nedodělků.

- Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny příkazcem.

- Pokud v průběhu plnění dojde  k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 8 této smlouvy, příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu.

- V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností.

- Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

- Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

- Faktura bude vždy obsahovat alespoň:

- firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce,

- IČO a DIČ příkazníka i příkazce,

- údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,

- číslo faktury,

- číslo smlouvy,

- den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu.

- fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,

- číslo a název projektu dle této smlouvy,

- soupis dodaného zboží vycházející z položkového rozpočtu,

- označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy,

- razítko a podpis oprávněné osoby,

- konstantní a variabilní symbol,

- místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

- Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského zákoníku.

- Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 občanského zákoníku.

- Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 8

Povinnosti smluvních stran

- Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. Příkazník bude hájit ekonomické zájmy příkazce. Příkazník je povinen zajistit výkon zajišťované činnosti osobou uvedenou v čl. 2 odst. 2.

- Příkazník je oprávněn vykonat zajišťovanou činnost prostřednictvím třetí osoby pouze s písemným souhlasem příkazce.

- Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní předpis.

- Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.

- Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce.

- Pokud příkazce zjistí v průběhu stavby, že příkazník neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy s ohledem na nedostatečnou personální kapacitu, je příkazce oprávněn požadovat navýšení personální kapacity a příkazník je povinen tuto personální kapacitu zajistit prostřednictvím svých zaměstnanců nebo poddodavateli.

- Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy.

- Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle smlouvy o dílo se zhotovitelem projektové dokumentace dojde k přerušení prací a zajišťovaných činností nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O termínu znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem.

- Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 této smlouvy jménem příkazce učinit.

- Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi výstupy činností dle Článku 5 – Výkon koordinátora BIM této příkazní smlouvy.

- Příkazník stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu smlouvy převzal od příkazce doklady dle předchozího odstavce.

- Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, vztahující se k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP.

- Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu.

Použití poddodavatelů

- Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem příkazník odpovídá příkazci, jako by tuto část plnění prováděl sám.

- Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede příkazník pouze s předchozím souhlasem příkazce. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým příkazník prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je příkazník oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele příkazce nevydá do doby, než příkazník předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

- Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům příkazce, jejichž plnění je součástí realizace projektu. Příkazník je dále povinen poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou součástí projektu.

- Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Společensky odpovědné plnění zakázky

- Příkazník se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen „Čestné prohlášení“, které předal příkazci při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku. Příkazník se tímto prohlášením zavázal, že:

bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany příkazce za konkrétní plnění.

- Příkazce je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení příkazníkovi. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se příkazník k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy příkazce. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem.

Článek 9

Pojištění příkazníka

- Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by mohl způsobit svojí činností, a to až do výše 500.000 Kč na jednu pojistnou událost. Toto pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu stanovenou v článku 8 odst. 7 a je povinen řádně a včas platit pojistné. Příkazník je povinen do 15 dnů od doručení výzvy k plnění předložit příkazci kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Článek 10

Sankce za porušení smluvních povinností

- Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny.

- Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má příkazník právo na úrok z prodlení v zákonné výši.

- Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti uvedené v článku 5 této smlouvy, není-li sankcionovatelné podle některého z předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč.

- Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody, a to škody v plném rozsahu.

- Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou doporučeného dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně.

Článek 11

Ukončení smlouvy

- Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi.

- Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho výpovědi nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci.

- Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta, která smluvní strana povinna nápravu zjednat.

- Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením.

- Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem k nedokončenému plnění smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem za zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi.

Článek 12

Ostatní ujednání

- Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem tak i škody způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo příkazníka.

- V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany zhotovitele díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. Tímto ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má tato odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé vzniklé škody.

- Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých příkazce ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě požadovat, zabránit.

- Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

- Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude ze strany příkazce vyzván, poskytne.

- Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, včetně účetních dokladů po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce.

- Příkazník je povinen minimálně ve lhůtě dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude uveřejněna na profilu příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

- Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí příkazce.

- Pokud bude tato smlouva v listinné podobě, tak je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží po třech vyhotoveních a příkazník jedno vyhotovení.

- Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě.

- Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném a účinném znění.

- Tato smlouva je uzavírána na základě ustanovení Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

Za příkazce v Hradci Králové                         		Za příkazníka [bude doplněno]

……………………………………				……………………………………

Mgr. Martin Červíček					[jméno a příjmení – bude doplněno]

hejtman							[funkce – bude doplněno]