Harmonogram prací

Harmonogram je možno měnit na základě prosté dohody stran, vyjma zvýrazněných bodů, které je možno měnit pouze formou dodatku ke smlouvě

| Zpracování implementačního projektu | Do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy |
| --- | --- |
| Dodávka implementace díla dle implementačního projektu včetně migrace dat (historie) ze stávající aplikace (Museion) | [doplní dodavatel] |
| Zahájení zkušebního provozu | [doplní dodavatel] |
| Ukončení zkušebního provozu | Nejpozději do 28.02.2025 |
| Proškolení zaměstnanců objednatele | [doplní dodavatel] |
| Předání řádně dokončeného díla na základě akceptačního protokolu | Nejpozději do 31.03.2025 |