Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 509/130/2023 uzavřené dne 14. 12. 2023

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

IČ 26000202

DIČ CZ26000202

DIČ pro účely DPH: CZ 699 004 900

se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

zastoupen RNDr. Bc. Janem Machem, předseda správní rady

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu 78-8883900227/0100

ID datové schránky dn9ff92

(dále jen „objednatel“)

a

AG COM, s.r.o.

IČ 47452081

DIČ CZ47452081

se sídlem náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38491

zastoupen Ing. Petrem Kovandou, jednatelem

bankovní spojení Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu 3003008001/5500

datová schránka x3ack9m

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 k již uzavřené smlouvě o dílo, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „Rozšíření strukturované kabeláže pro ONN a.s. – lokalita Náchod, Broumov, Jaroměř, Rychnov nad Kněžnou“ (dále jen „dodatek“).

## I. Předmět dodatku

- Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením článku 18 odst. 18.4 smlouvy o dílo ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zvýšením prací, tzv. vícepráce a méněpráce, z důvodu uvedených ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

- jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a jejich hodnota nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ; práce dle Změnového listu č.1.

- vícepráce: + 98 443,- Kč bez DPH

- Celková smluvní cena se tedy zvyšuje o částku: 98 443,- Kč bez DPH.

## II. Vymezení rozsahu změny

- Článek 4 odst. 4.1. původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cena předmětu smlouvy byla dohodou smluvních stran stanovena celkovou částkou ve výši

3 016 843,- Kč, (slovy třimilionyšestnácttisícosmsetčtyřicettři korun českých), bez DPH, přičemž

rozložení ceny dle lokalit je následující:

Předmět smlouvy v lokalitě Náchod, Broumov, Jaroměř: 2 184 643,- Kč.

Předmět smlouvy v lokalitě Rychnov nad Kněžnou: 832 200,- Kč.

- Všechny ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a v platnosti.

## III. Ustanovení přechodná a závěrečná

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Oblastní nemocnice Náchod a.s., který/á současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 232/130/2022 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1:	Změnový list č. 1

Příloha č. 2:	Změny závazků ze smlouvy

| V Náchodě dne …………………………………….. AG Com, s.r.o. Ing. Petr Kovanda Jednatel společnosti za zhotovitele | V Náchodě dne …………………………………….. Oblastní nemocnice Náchod a.s. RNDr. Bc. Jan Mach Předseda správní rady za objednatele |
| --- | --- |