# Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 57/130/2023

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších   předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„FVE formou Design and Build II.“

# Smluvní strany

Objednatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČ: 26000202, DIČ: CZ26000202, DIČ pro účely DPH: CZ699004900

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v Hradci Králové v oddílu B., vložce číslo 2333

zastoupená: 	RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.

č. ú.: 	78-8883900227/0100

Datová schránka:	dn9ff92

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno a příjmení: 	Elmoz Czech, s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: 		Černoleská 2326, 256 01 Benešov

IČ: 					47544929

Zastoupený: 		Petrem Ševidem, jednatelem

petr.sevid@elmoz-czech.cz, 776 202 031

Zástupce pro věci technické:		Ing. Dominik Bokšanský, Provozně technický ředitel

dominik.boksansky@elmoz-czech.cz, 770 318 788

Zápis v obchodním rejstříku		v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27106

Bankovní spojení, vč. čísla účtu: 	Komerční banka, a.s. , č.ú.  472140247/0100

Datová schránka: 			wgc3vtx

na straně druhé jako „zhotovitel“.

# Preambule

- Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 08.02.2023, jež byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „FVE formou Design and Build II.“

# Předmět

1.	Smluvní strany se dohodly na změně rozmístění FVE panelů. Celkem 62 kusů FVE panelů o celkovém výkonu 26,66 kWP, které měly být instalovány na pavilonu F a K budou umístěny  v rámci dolního areálu nemocnice Náchod a to konkrétně nad parkovací plochou u budovy G. Pro tyto účely bude vybudován carport (příloha č.1), na který budou panely umístěny. Tato změna rozmístění FVE panelů a vybudování carportu je součástí celého díla. Instalace FVE panelů na pavilonu F nemohla být provedena z důvodu nevyhovující statiky tohoto pavilonu. Termín pro zhotovení carportu je 15.9.2025. Cena za zhotovení carportu je 0.- Kč bez DPH.

- Na základě uzavření tohoto dodatku č. 3 bude rozmístění FVE panelů v  tomto členění:

| Umístění | Počet panelů (ks) | Instalovaný výkon (kWp) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Budova J | 199 | 85,57 |  |
| Budova K | 288 | 123,84 |  |
| Budova K fasáda | 78 | 33,54 |  |
| Budova OH | 108 | 46,44 |  |
| Budova G | 121 | 52,03 |  |
| Budova H | 218 | 93,74 |  |
| Budova L | 176 | 75,68 |  |
| Parkovací dům | 48 | 20,64 |  |
| Carport | 62 | 26,66 |  |
| Celkový počet panelů (ks) |  |  | 1298 |
| Celkový instalovaný výkon (kWh) |  |  | 558,14 |

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 57/130/2023 zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 3 se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Dodatek č. 1 je v elektronické podobě uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy včetně dodatku č. 3 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a udělují svolení k jeho užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění zajistí Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude – li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušena, a to od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti   dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Náchodě………………..				V Benešově………………..

……………………………	……………………………

RNDr. Jan Mach, předseda správní rady	Petr Ševid, jednatel

Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Elmoz Czech, s.r.o.

Příloha č.1