SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami

- Smluvní strany

Objednatel:     		ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

se sídlem : 			Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548

zastoupený:                       	Jaroslavem Špačkem, předsedou představenstva

Mgr. Lukášem Fiedlerem, místopředsedou představenstva

IČO: 				275 02 988

DIČ : 				CZ27502988

Bankovní spojení :		MONETA Money Bank, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu :			195658733/0600

Číslo smlouvy objednatele:

Další osoba oprávněná jednat ve věci provádění díla:

Ing. Přemysl Noháček, e-mail premysl.nohacek@uskhk.eu, tel. 495 540 248

Ing. Ladislav Hitschfell, e-mail: ladislav.hitschfell@uskhk.eu, tel. 495 540 231

ve věcech obchodních:

Ing. Svatava Koubová, e-mail svatava.koubova@uskhk.eu, tel. 495 540 218

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ……, oddíl … vložka…

zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Další osoba oprávněná jednat ve věci provádění díla:

……………, e-mail:……………, tel.:……….

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“)

  - Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 občanský zákoník), resp. v Živnostenském rejstříku (§ 60 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.

  - Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke sjednání a podpisu této smlouvy.

  - Strany se výslovně dohodly, že forma smlouvy bude písemná a v této formě budou učiněny i veškeré její případné změny a dodatky.

  - Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem veřejnou zakázkou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pod názvem: „Provedení dvojitých mikrokoberců“ ze dne …..…. (dále jen „veřejná zakázka“) a nabídky zhotovitele ze dne ……. včetně všech jejích doplnění (dále jen „Nabídka“). Veřejná zakázky a nabídka jsou pro smluvní strany závazné po celou dobu trvání této smlouvy.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele: realizovat na základě veřejné zakázky objednatele v termínech, rozsahu (dán přílohou č. 2) a za podmínek sjednaných ve smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném touto smlouvou, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost:

provedení dvojitých mikrokoberců.

Jedná se o zajištění celoplošných nátěrů podle platných předpisů ČSN EN 12273 Kalové vrstvy – specifikace, ČSN 12273 Kalové vrstvy – specifikace, ČSN EN 12271 Nátěry – specifikace, TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek a TKP 26 Postřiky a nátěry vozovek. Přesná specifikace jednotlivých akcí (úseků) vč. typu a plochy nátěrů je uvedena v tabulce v Příloze č. 2 této poptávky. Zadavatel si vyhrazuje právo změny jednotlivých úseků podle aktuálních potřeb. Přesná výměra jednotlivých úseků bude upřesněna před samotnou realizací na místě plnění.

Kde se nadále v této smlouvě hovoří o díle, rozumí se tím i jeho část – jednotlivá akce (úsek), pokud ze smyslu ustanovení nevyplývá, že je myšleno dílo jako celek.

Pro jednotlivé části díla se použijí zejména články 5 – 10 této smlouvy.

  - Dílem se rozumí:

- Zhotovení díla specifikovaného touto smlouvou, tedy úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí

- Zajištění a předání veškerých revizí, zkoušek a dokladů (atestů na použité materiály, certifikátů a osvědčení o jakosti, prohlášení o vlastnostech, apod.)

  - Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že je původcem odpadů vzniklých při provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že předmět díla vymezený smlouvou považuje za srozumitelný a dostatečně určitý.

  - Splněním díla se rozumí dokončení díla specifikovaného touto smlouvou, vyklizení místa plnění a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby.

  - Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení a funkci předmětu plnění v rozsahu a parametrech odpovídajících této smlouvě a dále za to, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé s ohledem na určený účel užívání, a to po dohodnutou záruční dobu.

  - Místem plnění jsou jednotlivé úseky silnic II. třídy na území Královéhradeckého kraje ve specifikaci dle přílohy č. 2 – Plán realizace mikrokoberců v roce 2026.

- Cena díla a platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která je stanovena smluvně jako cena nejvýše přípustná, na celkovou částku, která je uvedena v příloze č. 1 – Krycí list nabídky.

DPH bude účtováno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Přesná specifikace ceny díla včetně jeho rozsahu je uvedená v příloze č. 2 – Plán realizace mikrokoberců v roce 2026.

Cena zahrnuje veškeré související práce a materiály (např. přistavení techniky, úklid přebytečného kameniva, DIO apod.). Součástí nabídkové ceny je i cena za použitý materiál (kamenivo, pojivo, spojovací postřik).

  - Zhotovitel prohlašuje, že uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, přípomocné materiály a mechanizmy potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s platnými zákony a normami, za podmínek stanovených touto smlouvou (bez plnění, které je touto smlouvou výslovně stanoveno jako povinnost objednatele, viz čl. 7.1 této smlouvy), a zároveň na sebe bere nebezpečí změny okolností, které dokončení díla podstatně ztěžují a které nemohl při uzavření smlouvy předvídat.

  - Pokud se v rámci realizace Díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení Díla, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena následujícím způsobem, v pořadí tak, jak je uvedeno níže:

    - je specifikovaná jako jednotková cena, uvedená v Plánu realizace mikrokoberců v roce 2026,

    - je odvozena z ceny obdobné položky specifikované v Plánu realizace mikrokoberců v roce 2026,

    - jedná se o cenu obvyklou, tj. cenu, za kterou je možno stejnou nebo porovnatelnou věc v daném místě a čase na volném trhu prodat nebo koupit.

  - Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

  - Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto článku, je zhotovitel povinen připravit podklad pro Evidenční list změny stavby sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny Díla či jeho součástí zástupcem objednatele, a dále obsahující oceněný rozpočet těchto změn, časový dopad na Harmonogram provádění jednotlivých prací a zdůvodnění změny.

  - Na základě Evidenčního listu změny stavby bude vypracován dodatek ke smlouvě, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a bude podkladem pro fakturaci. Přílohou dodatku ke smlouvě bude tabulka Změn závazků ze smlouvy, kde bude provedeno zatřídění změn dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním Díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

  - Platby za provedení díla budou provedeny na základě faktury vystavené zhotovitelem do pěti dnů po předání a převzetí prací objednatelem na základě oceněného soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseného oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany sjednaly možnost dílčí fakturace, a to po skončení kalendářního měsíce.

  - Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po jejím předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

  - Faktura musí splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a náležitosti dle § 435 občanského zákoníku. Kromě povinných součástí dle platných právních předpisů bude přílohou faktury i měsíční výkaz práce po jednotlivých úsecích, který je potvrzený oběma smluvními stranami.

  - Nesprávnou nebo neúplnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli k doplnění nebo opravení. Doručením opravené nebo doplněné faktury zpět objednateli počíná běžet nová doba splatnosti v délce trvání stejné, jako byla původní.

  - Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné sankce plynoucí ze smlouvy.

  - Veškeré peněžité závazky objednatele se považují za splněné dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře.

  - Strany si ujednaly, že záloha na cenu díla ani závdavek nebyly a nebudou poskytnuty.

- Doba plnění

  - Smluvní strany se dohodly, že práce specifikované touto smlouvou proběhnou v termínu uvedeném v Příloze č. 1 Krycí list nabídky, s tím, že plnění bude zahájeno bezprostředně po podpisu této smlouvy.

  - Termíny plnění pro jednotlivé akce jsou uvedeny v příloze č. 3 - Harmonogram provádění jednotlivých prací, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Místo plnění

  - Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli místo plnění ve stavu odpovídajícím této smlouvě, prosté všech právních i věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém smluvními stranami v této smlouvě. Nesplní-li objednatel svou povinnost, prodlužuje se termín dokončení díla o lhůtu, po kterou se objednatel nachází v prodlení.

  - Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup ke zdrojům potřebným k plnění této smlouvy.

  - Objednatel předá jako přílohu č. 4 této smlouvy Pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele. S tímto dokumentem se zhotovitel zavazuje seznámit své osoby v místě plnění.

  - Odmítne-li zhotovitel převzít místo plnění, je povinen uvést do protokolu o odevzdání a převzetí místa plnění důvody nepřevzetí. Dnem podpisu protokolu o odevzdání a převzetí místa plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s formou a stavem místa plnění, přístupových cest a napájecích bodů energií a vody, včetně vypouštění vod odpadních.

  - Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění, uspořádat místo plnění v souladu s požadavky nařízení vlády 591/2006 Sb, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále se zavazuje zajistit, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům a předpisům v oblasti ochrany životního prostředí, aby ho prováděli zaměstnanci s potřebnou odbornou kvalifikací a zdravotní způsobilostí.

  - Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

  - Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu, nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů objednatele, nebo k ohrožení životního prostředí.

  - Zhotovitel bude odstavovat vozidla v prostorách stavby po/před pracovním výkonem pouze na místě k tomu účelu vymezeném objednatelem. Odstavená vozidla vždy zhotovitel zajistí proti úniku provozních kapalin. Pokud i přesto dojde k nekontrolovanému úniku, učiní veškerá potřebná opatření k zamezení vniknutí do půdy, kanalizace nebo vodních zdrojů a tuto skutečnost neprodleně prokazatelným způsobem oznámí objednateli. Při likvidaci bude postupovat v souladu s právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí, zejména zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel je povinen vést veškeré záznamy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

- Vyšší moc

  - Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují případy vyšší moci. Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání ji ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala.

  - Odpovědnost smluvních stran nevylučuje taková překážka, která nastala teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo která vznikla z hospodářských poměrů povinné strany nebo překážka, která prokazatelně a podstatně nemohla ovlivnit plnění dle smlouvy.

  - Smluvní strana dovolávající se postižení vyšší mocí je povinna tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně (nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejich vzniku) s určením povahy překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, předpokládanou délku trvání překážky a o jejich důsledcích a učinit veškerá dostupná opatření ke zmírnění následků neplnění smluvních povinností.

  - Dovolávající se smluvní strana se také zavazuje neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně skončení účinku vyšší moci a písemný důkaz předložit nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejího skončení, popř. po odstranění překážek, které jí bránily ve splnění smluvních závazků. Druhá smluvní strana je povinna přijetí takové zprávy bez zbytečného odkladu písemně potvrdit.

  - Pokud účinek vyšší moci prokazatelně trvá déle než 15 dní a pokud účinky vyšší moci prokazatelně brání některé smluvní straně v plnění závazků sjednaných ve smlouvě, mají obě smluvní strany právo od smlouvy odstoupit nebo dohodnout prodloužení termínu plnění.

- Vlastnické právo k dílu a přechod nebezpečí vzniku škody

  - Vlastnické právo k dílu a nebezpečí vzniku škody na díle přechází na objednatele dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

- Provádění díla

  - Objednatel se zavazuje zajistit výspravu výtluků před zahájením plnění.

  - Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením, s výjimkou činností, které musí provádět vlastními kapacitami. To neplatí, není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí. Zhotovitel není oprávněn zadat provedení celého díla jinému subjektu.

  - Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

  - Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno ve smlouvě či jejích dodatcích.

  - Zhotovitel je povinen průběžně objednateli předávat během provádění díla doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o vlastnostech), certifikáty o technických požadavcích na výrobky v souladu s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů a dále rovněž písemné doklady o provedených revizích, kontrolních zkouškách a měřeních.

  - Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

  - Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

  - Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající pro zhotovitele z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a plánu BOZP na staveništi. Zajistí rovněž realizaci všech nezbytných protipožárních opatření a opatření v oblasti ochrany životního prostředí vyplývajících z povahy prací na díle. Dílo budou provádět pracovníci s potřebnou kvalifikací, proškolení v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí včetně pokynů ke shromažďování, třídění a likvidaci odpadů a budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami včetně ochranných přileb a reflexních vest.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svojí podnikatelskou činností s limitem pojistného plnění ……..……..,- Kč s pojišťovnou ……..………, číslo pojistné smlouvy ………..….. a zavazuje se setrvat v pojištění s minimálním limitem 5.000.000,- Kč minimálně po dobu trvání smlouvy, a to i po dohodnutou záruční dobu.

  - Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky a rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy, pokud taková rozhodnutí budou. Jestliže v důsledku těchto rozhodnutí vznikne nutnost provést práce, které nebyly specifikovány výše, budou tyto práce považovány za vícepráce dle smlouvy.

  - Veškeré činnosti při realizaci díla dle smlouvy, které nejsou smlouvou vysloveně označeny jako povinnosti objednatele, jsou povinnostmi zhotovitele a jsou zahrnuty v celkové ceně za dílo sjednané v čl. 3 smlouvy.

  - Veškeré odpady vzniklé při realizaci díla jsou považovány za odpady zhotovitele, který zajistí jejich likvidaci oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Kopie dokladů o likvidaci odpadů budou předloženy při předávání díla.

- Předání a převzetí díla

  - Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky. Smluvní strany smluvily předání a převzetí díla po částech, tak jak jsou vymezeny v příloze č. 2 – Plán realizace mikrokoberců v roce 2026. Předáním díla se nadále rozumí i předání jeho části – jednotlivé akce, pokud ze smyslu ustanovení nevyplývá, že je myšleno dílo jako celek.

  - Objednatel převezme pouze takové dílo, která nebude vykazovat žádné vady nebo nedodělky.

  - Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí převzetí díla bez zbytečného odkladu.

  - O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla, identifikační údaje o díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

  - Zhotovitel je povinen, podle charakteru předaného díla, v předávacím protokolu uvést zřetelně a jednoznačně všechny nezbytné pokyny pro užívání díla.

  - Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.

  - V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.

- Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka

  - Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému smlouvou, tj. především nemá-li vlastnosti stanovené touto smlouvou, technickými normami, právními předpisy, rozhodnutími správních či jiných oprávněných orgánů, popř. nemá-li vlastnosti obvyklé pro podobný účel.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za případné vady vzniklé po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

  - Dojde-li podle českého právního řádu, v důsledku použití předmětu díla k ohrožení nebo porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je z toho zhotovitel objednateli zavázán, pokud o tom zhotovitel v době uzavření smlouvy věděl nebo vědět musel. Na právní vady díla se obdobně použijí ustanovení o právních vadách předmětu koupě.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou na díle v průběhu záruční lhůty provozní činností objednatele, která je v rozporu s užíváním dle smlouvy či užíváním obvyklým, za vady způsobené špatným ošetřením a vady způsobené mechanickým poškozením.

  - V dalším platí stran vad díla ustanovení § 2629 a násl. občanského zákoníku.

  - Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně

a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor,

b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a

c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.

  - Záruční lhůta na dílo se sjednává v délce: uvedené v příloze č. 1 – Krycí list nabídky ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí díla (nebo jeho části).

  - Vady díla zjištěné v záruční lhůtě je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 14 pracovních dnů, pokud to bude technologicky, technicky a časově možno zajistit. Jinak se smluvní strany zavazují dohodnout v konkrétním případě reálný termín odstranění vady. Pokud tak neučiní z důvodů na straně zhotovitele, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu a zhotovitel povinnost tyto náklady uhradit. Ve sporných případech nese tyto náklady až do rozhodnutí soudu o reklamaci zhotovitel. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit na bezplatné odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, do 24 hodin.

  - Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

  - O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

-	jména zástupců obou smluvních stran

-	číslo smlouvy objednatele

-	číslo smlouvy zhotovitele

-	datum uplatnění

-	popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění

-	datum zahájení a ukončení odstranění vady

-	celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění)

-	vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu dle smlouvy či k účelu obvyklému.

  - Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže být dílo užíváno k účelu dle smlouvy či účelu obvyklému pro jeho vadu, za níž odpovídá zhotovitel.

  - Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace další záruku v délce shodné s celkovou dobou záruční doby. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního převzetí odstraněné reklamované vady objednatelem.

- Smluvní pokuty

  - Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jakýchkoliv povinností stanovených touto smlouvou a dokončením díla v dohodnutém termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad v dohodnutých termínech, uhradí tento objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

  - V případě jednotlivého porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý případ.

  - Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla. Smluvní pokuty lze kumulovat.

  - Smluvní sankce jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování povinné smluvní straně na základě vystavené faktury, která bude mít náležitosti dle platných předpisů, zejména zákona o účetnictví. Pro doručování a případné vady faktury platí přiměření ustanovení čl. 3.

  - Uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčen nárok na náhradu případně vzniklé škody.

  - Pro případ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystaveného účetního dokladu v dohodnutém termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Trvání a ukončení smlouvy

  - Smlouva zaniká:

a)	splněním závazku obou smluvních stran,

b)	písemnou dohodou smluvních stran nebo

c)	odstoupením od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně,

d)	zánikem smlouvy dle bodu 12.3 nebo 12.4 této smlouvy nebo

e)	zánikem či odstoupením dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zekázek.

  - Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

-	prodlení se zahájením prací na části díla trvající déle než 14 dnů,

-	bezdůvodné přerušení prací na části díla trvající v jednotlivém případě déle než 14 dnů,

-	prodlení s ukončením a předáním části díla trvající déle než 30 dnů,

-	porušení závazku zhotovitele provádět dílo v souladu s touto smlouvou, v nejvyšší kvalitě, nerespektuje-li přes upozornění oprávněné požadavky objednatele na řádné plnění.

  - Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že ohledně majetku druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium, nebo pokud je tato smluvní strana v likvidaci, ustanovení § 253 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, tímto není dotčeno.

  - Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to odstupující smluvní straně písemně oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

  - Smluvní strany se výslovně dohodly, že uplatnění ustanovení § 2005 odst. 1 občanského zákoníku na smlouvu a na všechna práva a závazky z ní vyplývající a zvláště na plnění 
a odměny poskytnuté před dnem účinnosti ukončení smlouvy se tímto vylučuje, tedy že smluvní strany si v případě ukončení smlouvy odstoupením ponechají veškerá plnění poskytnutá vzájemně na základě a dle podmínek smlouvy (tzn. včetně, ale bez omezení, za cenových ujednání zde obsažených), přičemž odstoupením ani jiným způsobem ukončení smlouvy dále nezanikají:

a)	nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy

b)	vzniklé nároky vyplývající z odpovědnosti za vady díla; vzniklé nároky na zaplacení smluvních pokut vzniklé porušením smlouvy;

c)	ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;

d)	ujednání o volbě práva a řešení sporů;

e)	nárok zhotovitele na uhrazení veškerých již provedených prací;

f)	ujednání o obchodním tajemství

- Ostatní a závěrečná ujednání

  - Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a)	mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,

b)	takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti,

c)	se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,

d)	je poskytnutí takových informací v souladu se smlouvou a jejím účelem.

  - Obsah této smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

  - Objednatel zavedl a udržuje systém managementu kvality podle požadavku ČSN ISO 9001, řízení z hlediska ochrany životního prostředí řady ČSN EN ISO 14001, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující požadavky ČSN ISO 45001 a systému hospodaření s energií splňující požadavky ČSN EN ISO 50001 a má pro tyto systémy platné certifikáty. Zhotovitel se zavazuje chovat odpovědně k životnímu prostředí a dodržovat zásady v oblasti BOZP a EMS v souladu s Politikami objednatele, které jsou k dispozici na jeho webových stránkách www.uskhk.eu.

  - V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

  - Doručovací adresou pro účely této smlouvy je vždy sídlo společnosti, uvedené v záhlaví smlouvy, pokud se strany vzájemně nedohodly na jiné adrese výlučně pro doručování písemností. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetího pracovního dne poté, co byla předána k poštovní přepravě.

  - Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy.

  - Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. To neplatí v případech stanovených v bodě 13.8 a 13.9.

  - Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.

  - Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoli z nich rozhodnout, že závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek určených v rozhodnutí. Návrhem stran soud není vázán. Soud návrh na změnu závazku zamítne, pokud dotčená strana neuplatnila právo na obnovení jednání o smlouvě v přiměřené lhůtě poté, co změnu okolností musela zjistit; má se za to, že tato lhůta činí dva měsíce.

  - Smlouva je vyhotovena v elektronické nebo listinné podobě, přičemž je preferovaná elektronická podoba smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pro platnost Smlouvy v elektronické podobě je vyžadováno, aby dokument obsahující text Smlouvy o dílo a veškeré přílohy smlouvy byl opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob oprávněným jednat jménem či za smluvní strany.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý o síle originálu, z nichž po podpisu každá strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí, pokud je smlouva vyhotovena v elektronické podobě.

  - Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své podpisy, v případě listinné podoby smlouvy vlastnoruční.

  - Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

  - Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v Registru smluv.

Přílohy:	Příloha č. 1	Krycí list nabídky

Příloha č. 2	Plán realizace mikrokoberců v roce 2026

Příloha č. 3 	Harmonogram provádění jednotlivých prací

Příloha č. 4	Informace o rizicích včetně opatření

Příloha č. 5 	Pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele

Příloha č. 6	Informativní dodatek ke zpracování dat

##### V Hradci Králové dne:						V ……………..… dne:

# Za objednatele:							Za zhotovitele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

……………………………………			………………………………………

Jaroslav Špaček, předseda představenstva

……………………………………

Mgr. Lukáš Fiedler, místopředseda představenstva