smlouva o modernizaci NIS

Smluvní strany:

1. 	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

se sídlem: Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov

IČO: 26000237

DIČ: CZ26000237, plátce DPH

zastoupena:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. 	[DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem: [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]

zapsána v [DOPLNÍ DODAVATEL – údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, např. „zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1234“]

bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

číslo účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]

zastoupena: [DOPLNÍ DODAVATEL – údaj o jménu a funkci zastupující osoby nebo zastupujících osob, je-li jich více]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě též jen „Smluvní strana“)

UZAVÍRAJÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), tuto smlouvu o modernizaci NIS (dále jen „Smlouva“).

- Úvodní ustanovení

- Pro účely této Smlouvy mají níže uvedené výrazy následující význam:

  - Pravidla zpracování osobních údajů jsou práva a povinnosti smluvních stran vymezené v dokumentu tvořícím přílohu č. 1 této Smlouvy;

  - Veřejná zakázka je nadlimitní veřejná zakázka s názvem „Modernizace nemocničního informačního systému Oblastní nemocnice Trutnov a.s.“, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek […bude doplněno před uzavřením smlouvy…];

  - Zadávací dokumentace je zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, uložená též na Objednatelově profilu zadavatele, a to včetně všech jejích příloh a všech případných vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace učiněných Objednatelem jakožto zadavatelem v průběhu zadávacího řízení na Veřejnou zakázku; součástí Zadávací dokumentace je mimo jiné též

  - Technická specifikace, kterou se rozumí dokument označený jako „Technická specifikace předmětu plnění“ tvořící přílohu č. 6 k Zadávací dokumentaci, obsahující mimo jiné popis stávajícího stavu nemocničního informačního systému Objednatele a technické požadavky Zadavatele na předmět této Smlouvy a nové požadované funkcionality nemocničního informačního systému. Technická specifikace tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy;

  - Nabídka zhotovitele je nabídka podaná Zhotovitelem v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, včetně všech jejích součástí a příloh a také včetně případných dalších navazujících dokumentů týkajících se objasnění nebo doplnění podané nabídky apod.; pojem „Nabídka zhotovitele“ tak pro účely této Smlouvy zahrnuje všechny dokumenty a přílohy, které Zhotovitel v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku v souvislosti se svojí nabídkou předložil.

- Tato smlouva byla uzavřena s vybraným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s vlastním textem této Smlouvy, jejími přílohami a dále též v souladu se Zadávací dokumentací a Nabídkou zhotovitele. Poskytované plnění Zhotovitele musí odpovídat všem požadavkům a skutečnostem uvedeným v Nabídce zhotovitele a Zadávací dokumentaci. Objednatel připomíná, že veškeré požadavky Objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci i veškeré údaje uvedené v Nabídce zhotovitele jsou pro Zhotovitele závazné a jsou součástí předmětu plnění dle této Smlouvy.

- Jednotlivá ujednání této Smlouvy včetně jejích příloh a dalších dokumentů, s nimiž musí být plnění Zhotovitele v souladu, se vzájemně doplňují a vysvětlují a je třeba je v maximálním možném rozsahu vykládat ve vzájemném souladu. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mezi jednotlivými dokumenty tvořícími smluvní podmínky této Smlouvy se uplatní výkladová přednost v následujícím pořadí:

    - vlastní text této Smlouvy;

    - přílohy této Smlouvy;

    - Nabídka zhotovitele;

    - Zadávací dokumentace; v případě nejednoznačnosti nebo rozporu, které nelze překlenout výkladem, má v rámci Zadávací dokumentace přednost Technická specifikace před ostatními částmi Zadávací dokumentace.

- Plnění předmětu této Smlouvy musí ve všech jeho etapách a částech splňovat veškeré podmínky dle platné a účinné legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti (zejména zákona č. 264/2025 Sb. o kybernetické bezpečnosti (dále jen „Zákon o kybernetické bezpečnosti“)) a případně též opatřeními obecné povahy, rozhodnutími či jinými správními akty Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“). Pokud Zhotovitel využívá poddodavatele, pak je povinen zavázat své poddodavatele ve vztahu ke kyberbezpečnosti ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán vůči Objednateli sám Zhotovitel, přičemž existenci takového závazku je povinen na vyžádání Objednatele bez zbytečného odkladu prokázat.

- Realizace Veřejné zakázky bude spolufinancována z dotačních prostředků projektu „Modernizace nemocničního informačního systému Oblastní nemocnice Trutnov a.s.“ (dále jen „Projekt“) realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „eHealth – SC 1.1 (MRR)“, prioritní osy 1 Zlepšení výkonu veřejné správy, specifického cíle 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány, výzva č. 78 – eHealth – SC 1.1 (MRR) (dále jen „Dotační program“). Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s podmínkami Dotačního programu a podmínek pro udělení dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, č. j.: MMR-57484/2024-55/1, které tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen „Rozhodnutí o dotaci“), a to včetně veškerých podmínek na které je v Rozhodnutí o dotaci odkazováno, a dále zejména Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce včetně jejich příloh (dále jen „OPPŽP“), Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce včetně jejich příloh (dále jen „SPPŽP“), Závaznými stanovisky Řídicího orgánu IROP (dále jen „ŘO IROP“) a Příručkou pro práci v MS2021+ (dále jen „Podmínky dotace“). Smluvní strany tak budou při realizaci Smlouvy postupovat v souladu s Podmínkami dotace a pravidly Dotačního programu (zejména příslušnou výzvou k předkládání žádostí o finanční podporu, příručkami a metodikami příslušného dotačního orgánu, oznámeními a dalšími písemnými pokyny či rozhodnutími příslušného dotačního orgánu) a dle platné související právní úpravy. Smluvní strany prohlašují, že obsah uvedených dokumentů dle stavu ke dni uzavření této Smlouvy je jim znám; o případných změnách se budou Smluvní strany bez zbytečného odkladu informovat.

- Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu této Smlouvy. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s tím, že předmět plnění je financován z programu IROP, je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle této Smlouvy, včetně všech účetních dokladů vystavených na základě této Smlouvy, nejméně do 31.12.2035, není-li dle platných právních předpisů požadována lhůta delší.

- Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR), MV ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je komplexní provedení díla (dále jen „Dílo“) spočívajícího ve dodávce, implementaci a uvedení do provozu nových funkcionalit a modernizaci stávajícího nemocničního informačního systému (dále jako „NIS“). Obsah a rozsah Díla je podrobně specifikován v Technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. NIS modernizovaný o funkcionality v rámci řádného provedení Díla je dále označován také jako „Modernizovaný NIS“.

- Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí za podmínek sjednaných touto Smlouvou v dohodnutém místě plnění pro Objednatele plně funkční Dílo a řádně dokončené Dílo předat Objednateli a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli sjednanou cenu.

- Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a požadovanými vlastnostmi budoucího Díla a že obdržel všechny potřebné informace, které potřebuje k řádnému provedení Díla za sjednanou cenu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami v místě realizace Díla, a to v rozsahu potřebném pro řádné zhotovení Díla. S těmito znalostmi pak Zhotovitel prohlašuje, že Dílo je možné provést v souladu s touto Smlouvou a že se svým vybavením, zázemím a kvalifikací je schopen Dílo řádně a včas realizovat.

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy v souladu s platnými právními předpisy a s pokyny Objednatele tak, aby Dílo bylo po celou dobu způsobilé sloužit účelu dle této Smlouvy.

- Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat Objednateli služby servisní podpory a služby dalšího rozvoje Díla, jejichž rozsah a podmínky jsou blíže definovány v samostatné smlouvě, která je na základě výsledků zadávacího řízení na Veřejnou zakázku současně uzavírána s týmž Zhotovitelem (dále jen „Servisní smlouva“).

- Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen dbát na soulad poskytovaného plnění s právními předpisy upravujícími oblast kybernetické bezpečnosti. Zhotovitel je dále povinen poskytovat Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností v oblasti kybernetické bezpečnosti a strpět příslušné úkony a činnosti, které v této souvislosti bude Objednatel vykonávat.

- Specifikace Díla

- Pro účely specifikace předmětu Díla a jeho provádění mají níže uvedené výrazy následující význam:

    - Analýza implementace znamená dokument, který popíše komplexní a detailní návrh řešení NIS, specifikaci konkrétních nastavení a postupů nasazení NIS, přičemž při realizaci této Smlouvy musí Zhotovitel postupovat v souladu s odsouhlasenou Analýzou implementace; podrobné požadavky na Analýzu implementace jsou vymezeny v příloze č. 2 k této Smlouvě;

    - testovací provoz znamená provoz Modernizovaného NIS nad testovacími daty skupinou všech uživatelů z organizačních součástí podle konkrétní etapy implementace řešení; nastavení Modernizovaného NIS v testovacím provozu již musí disponovat všemi funkcionalitami kategorizovanými pro danou etapu plnění nebo testování; testovací provoz předchází zkušebnímu provozu a slouží Objednateli k otestování a opravě drobných chyb Díla z hlediska splnění podmínek této Smlouvy;

    - zkušební provoz znamená provoz, který následuje po testovacím provozu; na rozdíl od testovacího provozu se uskuteční přechodem vybraných pracovišť Objednatele do ostrého provozu nad reálnými daty v nově implementovaném Modernizovaném NIS; zkušební provoz může být zahájen až po odstranění chyb/nedodělků, které by mohly ohrozit či znemožnit poskytování zdravotních služeb Objednatelem;

    - patch znamená (i) takovou úpravu verze Modernizovaného NIS či jeho části, u které jde jen o okamžitou opravu nahlášených nebo objevených chyb, (ii) úpravu, která řeší okamžitou opravu nalezené chyby a nijak nemění ergonomii ani ovládání Modernizovaného NIS, (iii) implementaci/instalaci těchto změn do IT prostředí Objednatele, včetně zaškolení příslušných zaměstnanců Objednatele, které provede Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem;

    - update znamená (i) takovou verzi Modernizovaného NIS či jeho části, u které se oproti předcházející verzi tohoto Modernizovaného NIS či jeho části mění jeho funkčnost, (ii) změnu funkčnosti, která zaručí především bezpečnost Modernizovaného NIS, (iii) změnu funkčnosti, která zaručí včasnou reakci na změny právních předpisů nebo metodických pokynů zdravotních pojišťoven či jiných obdobných předpisů či dokumentů, (iv) implementaci/instalaci těchto změn do IT prostředí Objednatele, včetně zaškolení příslušných zaměstnanců Objednatele, které provede Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem;

    - upgrade znamená (i) takovou verzi Modernizovaného NIS, u které se oproti předcházející verzi Modernizovaného NIS či jeho části mění její funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost tohoto NIS či jeho části vytvořena, a dochází ke změně verze, (ii) implementaci/instalaci těchto změn do IT prostředí Objednatele, včetně zaškolení příslušných zaměstnanců Objednatele, které provede Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem;

    - migrační šablona znamená šablonu pro snadnou migraci veškerých dat obsažených v Modernizovaného NIS do libovolného jiného prostředí podle potřeb Objednatele tak, aby Objednatel mohl efektivně exportovat veškerá data z Modernizovaného NIS do jiného informačního systému; migrační šablona musí podporovat otevřené formáty (json, xml, apod.).

- Rozsah a předmět Díla včetně jeho součástí a příslušenství a souvisejících prací a výkonů je určen zejména

    - Nabídkou zhotovitele;

    - Zadávací dokumentací.

Od okamžiku schválení Analýzy implementace postupem dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s touto schválenou Analýzou implementace.

- Součástí Díla je rovněž

    - Vypracování Analýzy implementace;

    - realizace zátěžových, předávacích a penetračních testů Díla, a to s nastaveními a datovými strukturami ve stejné podobě, s jakými bude pracovat Dílo během testovacího i ostrého provozu;

    - dodání kompletní projektové, bezpečnostní, uživatelské, systémové a provozní dokumentace, dokumentace plánů řešení výpadků a obnovy funkčnosti Modernizovaného NIS a další dokumentace v písemné i elektronické editovatelné podobě, včetně popisu pravidelné údržby řešení a dokumentace finálního provedení, zahrnující detailní popis všech rozhraní; Zhotovitel je povinen dodávat Objednateli tyto a další dokumentace průběžně v rámci jednotlivých etap plnění;

    - nadefinování a vyhotovení migračních šablon;

    - údržba a podpora řešení (technická podpora a servis) do okamžiku akceptace Díla jako celku;

    - testovací provoz;

    - zkušební provoz;

    - převod všech relevantních dat a nastavení integračních vazeb z nahrazovaného řešení;

    - provedení komplexní implementace Díla do struktur Objednatele a stávajícího NIS, která zahrnuje zejména následující úkony:

    - instalace Díla na zařízení Objednatele a stávající NIS,

    - inicializace databáze,

    - migrace dat ze současného systému,

    - realizace integračních vazeb Díla s ostatními systémy v rámci IT infrastruktury Objednatele, realizace integračních vazeb na IT systémy mimo IT infrastrukturu Objednatele ve specifikovaném rozsahu,

    - školení zaměstnanců objednatele rozdělené pro uživatele systému a pro správu systému,

    - instalace testovacího prostředí umožňující plnohodnotnou práci s informačním systémem včetně ověření správnosti a dostupnosti funkcionalit a testovacích dat;

    - dodávka časově neomezených licencí potřebných pro provozování a užívání dodaného Díla Objednatelem v rozsahu specifikovaném v Nabídce zhotovitele a Zadávací dokumentaci;

    - dodávka uživatelské a administrátorské dokumentace potřebné pro provozování a užívání dodaného Díla Objednatelem v rozsahu specifikovaném v Nabídce zhotovitele a Zadávací dokumentaci, včetně popisu databázového modelu a struktury tabulek;

    - provádění patchů, updatů a upgradů Díla v souladu se Zadávací dokumentací a Nabídkou zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce a dodávky anebo jiná plnění, i kdyby je tato Smlouva výslovně neuváděla jako součást rozsahu Díla, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému dokončení Díla, přičemž cena za tyto práce, dodávky a jiná plnění je již zahrnuta v ceně Díla.

- Doba, místo a způsob provádění Díla

- Zhotovitel provede Dílo způsobem, který považuje za nejvýhodnější k řádnému provedení Díla při respektování účelu této Smlouvy, sjednaných lhůt a termínů a dalších práv a povinností dle této Smlouvy. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům Objednatele. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v profesionální kvalitě a s odbornou péčí tak, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel je povinen postupovat vždy se zřetelem na prospěch a zájmy Objednatele.

- Zhotovitel poskytuje plnění dle této Smlouvy výhradně prostřednictvím osob, které jsou součástí realizačního týmu specifikovaného v Nabídce zhotovitele, případně prostřednictvím poddodavatelů identifikovaných v Nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu (osoby, kterými Zhotovitel prokazoval technickou kvalifikaci dle čl. 4.4. Zadávací dokumentace) pouze na základě předchozího písemného oznámení Objednateli, s tím, že nový člen realizačního týmu musí nejpozději ke dni jeho zařazení do realizačního týmu splňovat požadavky stanovené Zadávací dokumentací pro příslušnou pozici; splnění této podmínky je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat. Zhotovitel je oprávněn použít jiného poddodavatele, než kterého uvedl v Nabídce zhotovitele, pouze po předchozím písemném oznámení Objednateli.

- Dílo bude prováděno v souladu s následujícím základním harmonogramem (dále jen „Harmonogram“), a to v následujících na sebe navazujících etapách:

| Název etapy | Základní popis obsahu etapy | Termín provedení etapy (tj. dokončení a předání příslušné etapy) |
| --- | --- | --- |
| - Vypracování Analýzy implementace | Zpracování Analýzy implementace a návrhu řešení dle požadavků této Smlouvy a přílohy č. 2 | nejpozději do 1 měsíců od uzavření této Smlouvy |
| - Implementace | Implementace nových funkcionalit (provedení Díla) v prostředí Objednatele. Detaily stanoví Analýza implementace. | nejpozději do 5 měsíců od uzavření této Smlouvy |
| - Zkušební provoz | Provedení zkušebního provozu Díla (Modernizovaného NIS). Zkušební provoz musí probíhat nepřetržitě alespoň po dobu 60 dnů. Detaily stanoví Analýza implementace. | nejpozději do 5 měsíců od uzavření této Smlouvy |
| - Zahájení plnohodnotného rutinního provozu | Nasazení řádné produkční verze Modernizovaného NIS do úplného ostrého provozu u Objednatele. | nejpozději do 5 měsíců od uzavření této Smlouvy |
| - Finální akceptace Díla jako celku | Finální ověření souladu předaného Díla s požadavky plynoucími z této Smlouvy a akceptace řádně dokončeného a předaného finálního Díla jako celku. | nejpozději do 6 měsíců od uzavření Smlouvy |
| Podmínkou pro zahájení etap a) až e) je vždy řádné převzetí bezprostředně předcházející etapy. Podrobnosti a detailnější harmonogram budou obsaženy ve schválené Analýze implementace. Analýza implementace musí respektovat výše uvedené lhůty plnění. Zhotovitel se zavazuje Dílo jako celek řádně a včas provést, a to tak, že dokončí a předá objednateli předmět Díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy nezbytné pro řádné užívání Díla), nejpozději v termínu stanoveném v Harmonogramu. |  |  |

- Zhotovitel je oprávněn realizovat jednotlivé etapy provádění Díla i v kratších termínech, než uvádí Harmonogram dle odstavce 3 anebo Analýza implementace. Lhůty pro poskytování součinnosti ze strany Objednatele tím však nejsou nijak dotčeny.

- Zhotovitel bude Objednatele průběžně informovat o aktuálním stavu realizace Díla. Objednatel je oprávněn požadovat, aby byl jedenkrát měsíčně svolán tzv. kontrolní den za účasti příslušných zástupců Objednatele a Zhotovitele (dále jen „kontrolní den“) za účelem zjištění a projednání aktuálního stavu realizace Díla a předpokladů ohledně dalšího postupu; smluvní strany se mohou dohodnout i na jiné frekvenci kontrolních dnů. O každém kontrolním dnu bude vyhotoven písemný zápis, který bude obsahovat zejménFa údaj o datu a čase konání, přítomných osobách a dále specifikaci projednávaných záležitostí včetně jejich výstupů (dohodnuté další postupy, termíny apod.).

- Předání a převzetí Díla bude probíhat po částech podle jednotlivých etap Harmonogramu definovaných v odstavci 3 tohoto článku Smlouvy.

- Objednatel není povinen převzít od Zhotovitele částečné plnění, nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak [zejména pro předání a převzetí jednotlivých etap podle odstavce 3 tohoto článku Smlouvy].

- Zhotovitel oznámí Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude řádně dokončené Dílo nebo jeho část, která je v souladu s touto Smlouvou způsobilá k samostatnému převzetí, připraveno k předání; na základě tohoto oznámení se smluvní strany dohodnou na přesném termínu a průběhu předávacího řízení.

- Podmínkou předání a převzetí Díla nebo jeho části je jeho soulad s touto Smlouvou, způsobilost sloužit svému účelu a dále úspěšné provedení veškerých zkoušek, revizí nebo testů předepsaných touto Smlouvou, právními předpisy nebo technickými normami.

- Objednatel je oprávněn převzetí Díla nebo jeho části odmítnout, vykazuje-li vady nebo nedodělky. Objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) převzít Dílo nebo jeho část, pokud vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (převzetí s výhradami).

- O předání a převzetí Díla nebo jeho části bude Smluvními stranami sepsán akceptační protokol. Bude-li Dílo nebo jeho část akceptováno s výhradami, musí akceptační protokol obsahovat též soupis příslušných vad a nedodělků včetně sjednaného termínu jejich odstranění; nebude-li dohodnuto jinak, je vady a nedodělky třeba odstranit do 15 dnů od převzetí Díla nebo jeho části, ledaže jejich odstranění brání překážka způsobená třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky do 15 dnů ode dne, kdy tato překážka způsobená třetí osobou pomine, nebude-li dohodnuto jinak.

- Vlastnické právo k jednotlivým hmotným i nehmotným částem Díla přechází na Objednatele okamžikem jejich převzetí na základě akceptačního protokolu.

- Nebezpečí škody na jednotlivých hmotných i nehmotných částech Díla přechází na Objednatele okamžikem jejich převzetí na základě akceptačního protokolu.

- Veškeré akceptační protokoly, předávací protokoly a dodací listy, které budou dle této Smlouvy předkládány Objednateli, musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

    - identifikaci této Smlouvy a Veřejné zakázky;

    - označení předmětu plnění nebo jeho části;

    - název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele;

    - název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt podpořený z Dotačního programu;

    - datum zahájení a dokončení plnění Díla nebo jeho předávané části;

    - podrobné vymezení rozsahu provedených prací a dodávek;

    - prohlášení Objednatele, že plnění (jeho část) přejímá (nepřejímá), a to včetně uvedení případných vad a nedodělků a termínu jejich odstranění,

    - podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran.

- Místem plnění je sídlo Objednatele, případně další místa na územní hlavního města Prahy, v nichž Objednatel provozuje svoji činnost; podrobnosti může stanovit Analýza implementace. Tím však není vyloučeno, aby Zhotovitel prováděl jednotlivé práce a úkony na Díle i v jiném místě (zejména formou dálkového přístupu), pokud povaha těchto prací a úkonů nevyžaduje jejich provádění či osobní přítomnost Zhotovitele v místech dle věty první tohoto odstavce.

Cena a platební podmínky

- Cena Díla se sjednává jako cena pevná ve výši

[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

(slovy: [DOPLNÍ DODAVATEL] korun českých)

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

- K ceně Díla bude dále připočítána a Objednatelem uhrazena i příslušná DPH, a to v rozsahu a způsobem dle příslušných právních předpisů. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude vždy datum podpisu příslušného předávacího protokolu, na jehož základě bude Zhotovitelem vystavován příslušný daňový doklad – faktura (dále jen „faktura“).

- Cena Díla bude hrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne, ve kterém Zhotoviteli vzniklo podle této Smlouvy právo fakturu vystavit. Splatnost každé faktury bude vždy 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

- Cena Díla bude hrazena po částech, a to následujícím způsobem:

| Etapa | Částka k úhradě [Kč] | Podmínka pro vystavení faktury a následnou úhradu |
| --- | --- | --- |
| Etapa „Analýza implementace“ | 10 % z celkové ceny Díla bez DPH + příslušná DPH | provedení etapy „Analýzy implementace“ (tj. oboustranný podpis akceptačního protokolu této etapy) |
| Etapa „Implementace“ | 25 % z celkové ceny Díla bez DPH + příslušná DPH | provedení etapy „Implementace“ (tj. oboustranný podpis akceptačního protokolu této etapy) |
| Etapa „Zkušební provoz“ | 10 % z celkové ceny Díla bez DPH + příslušná DPH | provedení etapy „Zkušební provoz“ (tj. oboustranný podpis akceptačního protokolu této etapy) |
| Etapa „Zahájení plnohodnotného rutinního provozu“ | 5 % z celkové ceny Díla bez DPH + příslušná DPH | provedení etapy „Zahájení plnohodnotného rutinního provozu“ (tj. oboustranný podpis akceptačního protokolu této etapy) |
| Etapa „Finální akceptace Díla jako celku“ | 50 % z celkové ceny Díla bez DPH + příslušná DPH | Finální akceptace Díla jako celku (tj. oboustranný podpis akceptačního protokolu celého Díla) |

V případě, že Dílo (resp. jeho část) bylo převzato s výhradami, bude příslušná část Ceny za danou etapu zaplacena po částech, a to tak, že

- část Ceny za předmětnou etapu ve výši 50 % z ceny bez DPH bude splatná ve standardní lhůtě splatnosti dle odst. 3 tohoto článku, pokud nedojde k hrubému porušení smlouvy;

- zbývající část Ceny za předmětnou etapu ve výši 50 % z ceny bez DPH a celá DPH z příslušné Ceny za předmětnou etapu budou splatné do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků vytknutých v akceptačním protokolu, s nimiž Objednatel příslušnou etapu převzal.

- V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré náklady Zhotovitele související s realizací této Smlouvy (např. náklady na materiál a dodávky, náklady na zkoušky/revize/atesty, náklady na technické vybavení užívané Zhotovitelem, mzdy, pojištění, služby elektronické komunikace, náklady na dopravu, přepravné, poštovné, ztrátový čas, zajištění kybernetické bezpečnosti apod.), a to včetně nákladů na případná plnění podle čl. III odst. 4 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že nad rámec ceny Díla sjednané v tomto článku nemá Zhotovitel vůči Objednateli za plnění povinností dle této Smlouvy právo na žádnou další náhradu, kompenzaci nebo jiné plnění.

- Všechny faktury dle této Smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a dle § 435 občanského zákoníku. Nebudou-li faktury obsahovat všechny náležitosti nebo budou-li obsahovat chybné údaje, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele vyhotovit fakturu novou, která bude obsahovat všechny náležitosti a správné údaje. Reklamací faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti začne běžet znovu po doručení řádně vyhotovené faktury.

- Každý účetní doklad vystavený na základě této Smlouvy musí obsahovat informaci o tom, že se jedná o projekt financovaný z IROP, a musí být též označen specifickým indikátorem, a to názvem projektu (Modernizace nemocničního informačního systému Oblastní nemocnice Trutnov a.s.) a registračním číslem projektu (CZ.06.01.01/00/23_078/0005002).

- V případě, že dle § 109 zákona o DPH se lze oprávněně domnívat, že Objednatel bude jako příjemce plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, je Objednatel oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty za zhotovitele přímo správci daně Zhotovitele za účelem zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. O provedení platby Objednatel Zhotovitele písemně informuje. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky Zhotovitele za Objednatelem o příslušnou částku daně (tj. platí, že příslušná část ceny byla uhrazena) a Zhotovitel tak není oprávněn po Objednateli požadovat uhrazení této částky.

Záruka a odpovědnost za vady

- Dodavatel nese zákonnou odpovědnost za vady Díla a současně poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla.

- Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost celého Díla včetně všech jeho součástí i případných patchů, updatů nebo upgradů. Záruční doba plyne ve vztahu k jednotlivým částem Díla vždy ode dne převzetí příslušné části Díla Objednatelem a končí uplynutím 60 měsíců ode dne, kdy bylo převzato dokončené Dílo jako celek, bylo-li převzato bez výhrad, nebo ode dne úplného řádného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, bylo-li dokončené Dílo jako celek převzato s výhradami.

- Poskytnutím záruky za jakost není nijak dotčena zákonná odpovědnost Zhotovitele za vady Díla.

- Práva z poskytnuté záruky za jakost nebo ze zákonné odpovědnosti Zhotovitele za vady uplatní Objednatel především elektronicky (např. datovou schránkou nebo e-mailem); Zhotovitel je povinen neprodleně potvrdit přijetí takového oznámení. V případě vady mající charakter havárie nebo vady bezprostředně ohrožující majetek anebo zdraví či životy lidí je možno vadu oznámit též jenom telefonicky.

- Nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě na jiném termínu odstranění vady, je Dodavatel povinen vadu odstranit

- nejpozději do 24 hodin od oznámení vady, jedná-li se o vadu mající charakter havárie nebo vadu bezprostředně ohrožující majetek anebo zdraví či životy lidí;

- nejpozději do 10 pracovních dnů v ostatních případech.

- O odstranění vady sepíší obě Smluvní strany protokol.

- Je-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním oznámené vady, může Objednatel takovou vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je v takovém případě povinen nahradit Objednateli veškeré takto vynaložené náklady. Odstraněním vady na náklady Zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady ani poskytnutá záruka za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah, a není ani dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad.

- Záruční lhůta se ve vztahu k celému Dílu vždy prodlužuje o dobu, po kterou je užívání Díla nebo jeho jakékoliv části znemožněno nebo podstatně ztíženo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.

- Ujednáními tohoto článku nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění stanovená právními předpisy. Veškeré úkony podle tohoto článku činí Zhotovitel bezúplatně (v rámci ceny Díla).

- Po dobu platnosti Servisní smlouvy budou vady Díla řešeny v rámci Servisní smlouvy jako tzv. Incident. Způsob oznámení, lhůty a způsoby řešení a další podrobnosti stanoví Servisní smlouva. V případě postupu podle Servisní smlouvy se odstavce 4 až 6 tohoto článku nepoužijí.

- Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen za předem dohodnutou úplatu odstranit i vady, za které Zhotovitel neodpovídá.

- Duševní vlastnictví a licenční podmínky

- Smluvní strany jsou si vědomy, že výsledky (výstupy) činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy mohou podléhat autorskoprávní ochraně. Základní principy licenční politiky pokrývající veškerá plnění poskytovaná podle této Smlouvy jsou následující:

    - Zhotovitel uděluje nevýhradní licenci k provedenému Dílu.

    - Územní, časový ani věcný rozsah licence nejsou nijak omezeny. Počet uživatelů není licenčně omezen ani samostatně zpoplatněn.

    - Veškeré použité součásti nejsou zatíženy licenčními ani jinými podobnými periodickými poplatky.

    - Veškeré náklady na licenční poplatky spojené s využitím případných vývojových knihoven a softwarových komponent nese Zhotovitel.

    - Zhotovitel odpovídá za licenční oprávněnost všech použitých softwarových komponent.

    - Zhotovitel odpovídá za licenční oprávněnost použití fontů a vizuálních prvků.

Jakákoliv licence udělená podle této Smlouvy musí být interpretována v souladu s těmito principy, není-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.

- Zhotovitel tímto objednateli uděluje nevýhradní, nevypověditelnou a časově, místně a věcně neomezenou licenci k užití všech výsledků (výstupů) činnosti Zhotovitele a všech předaných částí Díla podle této Smlouvy všemi známými způsoby (dále jen „licence“); licence k příslušné části Díla nabývá účinnosti vždy okamžikem předání a převzetí příslušného výstupu plnění podle této Smlouvy (části Díla). Objednatel je tak zejména oprávněn příslušné výsledky (výstupy) činnosti Zhotovitele, které od Zhotovitele převzal, nebo jejich jakoukoliv část libovolným způsobem dále zpracovávat, šířit, připojit k jinému dílu, upravovat, měnit či jinak využívat. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že Objednatel bude kromě jiného oprávněn předat jakékoliv výstupy činnosti Zhotovitele podle této smlouvy libovolnému třetímu subjektu k dalšímu zpracování a využití.

- Objednatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti dle svého uvážení (možnost udělit podlicenci).

- Objednatel může licenci postoupit zcela nebo zčásti libovolné třetí osobě; uzavřením této Smlouvy poskytuje Zhotovitel s takovým postoupením svůj souhlas.

- Odměna za poskytnutí licence podle tohoto článku je zahrnuta v odměně podle čl. V této Smlouvy.

- Objednatel není povinen licenci využít; v takovém případě licence nezaniká.

- Zhotovitel nemůže licenci odvolat a licence zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy.

- Zhotovitel odpovídá za to, že plnění předmětu Smlouvy nezasahuje a nebude zasahovat do práv jiných osob, zejména práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a to pro jakékoliv využití tohoto předmětu plnění v České republice i v zahraničí. Zhotovitel je tak zejména povinen zajistit, aby sám disponoval dostatečnými právy k právům z duševního vlastnictví skutečných autorů-fyzických osob, zaměstnanců, poddodavatelů či jiných osob, které k plnění této Smlouvy využije.

- V případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní nárok z důvodu porušení práv duševního vlastnictví, jež Zhotovitel poskytnul (popř. předal) Objednateli, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškerou újmu takto způsobenou a přiznanou soudem či obsaženou v dohodě o narovnání schválené Zhotovitelem, jakož i účelné náklady vynaložené na obranu práv Objednatele z oprávnění dle tohoto článku. Zhotovitel se v takovém případě dále zavazuje na svůj náklad poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost k ochraně jeho práv a oprávnění dle tohoto článku, zejména mu poskytnout všechny podklady, informace a vysvětlení k prokázání neoprávněnosti nároku třetí strany.

- V případě licence k softwaru, který je součástí Díla, tj. zejména k Modernizovanému NIS, včetně všech jeho částí, součástí, komponent, funkcionalit, modulů a výstupů, vyvíjeného Zhotovitelem, popř. jeho poddodavatelem, se licence vztahuje ve stejném rozsahu k jeho zdrojovému a strojovému kódu, jakož i ke koncepčním přípravným materiálům (zahrnující zejména analýzy a technické designy), a to i na případné další verze takového softwaru.

- Zhotovitel je povinen předat Objednateli zdrojové kódy všech částí Díla, které jsou softwarem, zejména zdrojové kódy Modernizovaného NIS, včetně všech jeho částí, součástí, komponent, funkcionalit, modulů a výstupů, vyvinutých Zhotovitelem, popř. jeho poddodavatelem (dále jen „Zdrojové kódy“).  Zdrojové kódy je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději v rámci Finální akceptace Díla.

- Zdrojové kódy musí být strukturované, dokumentované a komentované a musí být možné je přeložit a sestavit do spustitelných programů. Zdrojové kódy musí být spustitelné v prostředí Objednatele a zaručovat možnost ověření, že jsou kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace Zdrojových kódů. Společně se Zdrojovými kódy musí být předány koncepční přípravné materiály (zahrnující zejména analýzy a technické designy), přičemž ustanovení tohoto článku této Smlouvy se na tyto koncepční přípravné materiály užijí obdobně.

- Zhotovitel je povinen předat Objednateli Zdrojové kódy tak, aby Objednatel byl držitelem Zdrojových kódů aktuálních ke dni jejich předání. Zdrojové kódy budou předávány prostřednictvím repositáře zdrojových kódů, který za tímto účelem zřídí Objednatel a ke kterému bude mít Zhotovitel přístup. Poskytovatel musí zdrojové kódy do repozitáře předávat včetně historie změn.

- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může Zdrojové kódy či změny Zdrojových kódů užít nebo je zpřístupnit třetím osobám pro provádění modifikací, úprav, změn a rozvoje Díla, resp. částí Díla.

- Je-li součástí plnění této Smlouvy tzv. proprietární software (dále jen „Proprietární software“), u kterého Zhotovitel nemůže poskytnout Objednateli licenční oprávnění v úplném rozsahu dle této Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, postačí, aby Objednatel nabyl k takovému software nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem po neomezenou dobu, bez územního omezení a v množstevním rozsahu, který je nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele ke dni uzavření této Smlouvy. Smluvní strany výslovně uvádějí, že součástí takového nevýhradního oprávnění není právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy či změny Proprietárního software či dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob, ani se u Proprietárního software nevyžaduje poskytnutí zdrojových kódů k takovému software.

- Je-li součástí plnění této Smlouvy tzv. open source software, u kterého zhotovitel nemůže poskytnout objednateli licenční oprávnění v úplném požadovaném rozsahu dle této smlouvy o dílo nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, je Zhotovitel povinen zajistit, aby se jednalo o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový software měnit.

Ochrana důvěrných informací a zpracování osobních údajů

Důvěrné informace

- Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích právního, obchodního, technického, finančního a jiného charakteru, se kterými byl Zhotovitel jakýmkoliv způsobem seznámen, týkajících se Objednatele nebo jeho činnosti (dále jen „Důvěrné informace“).

- Důvěrnými informacemi jsou všechny informace dle odstavce 1, které byly Zhotoviteli zpřístupněny Objednatelem písemnou nebo verbální formou, přímo nebo zprostředkovaně, a to bez výjimky. O Důvěrné informace ve smyslu této Smlouvy se tak jedná i tehdy, pokud za důvěrné nebyly Objednatelem výslovně označeny, jakož i tehdy, pokud je nelze považovat za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

- Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace mohou být předmětem obchodního tajemství, práva duševního vlastnictví nebo mohou spadat pod ochranu podle právních předpisů o ochraně osobních údajů.

- Zhotovitel se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích, zejména se tím rozumí zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by Důvěrné informace byly zveřejněny, šířeny, reprodukovány či poskytnuty třetí osobě či využity jinak než pro účel, pro který byly Zhotoviteli zpřístupněny.

- Zhotovitel smí Důvěrné informace používat pouze pro účely plnění této Smlouvy. Pro jiný účel smí Zhotovitel Důvěrné informace využít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

- Svým zaměstnancům, orgánům nebo smluvním partnerům (poddodavatelům) je Zhotovitel oprávněn Důvěrné informace zpřístupnit jen v rozsahu, v jakém je pro tu kterou osobu nezbytně nutné, aby se s Důvěrnými informacemi seznámila pro účely plnění této Smlouvy. Tyto osoby musí být poučeny o důvěrném charakteru předávaných informací a zavázány k mlčenlivosti.

- Zhotovitel bude s Důvěrnými informacemi nakládat tak, aby nedošlo k jejich změně, zničení či ztrátě, případně jinému zneužití.

- Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je oprávněn tyto užít jen pro účely plnění této Smlouvy. Poskytnutí Důvěrných informací Zhotoviteli mu nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví.

- Nestanoví-li Objednatel jinak, je Zhotovitel povinen zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích bez časového omezení; tato povinnost zůstává zachována i po ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

- Povinnost považovat informace za důvěrné se nevztahuje na:

    - informace, které jsou anebo se stávají informacemi veřejně dostupnými jinak než tím, že Zhotovitel porušil tuto Smlouvu;

    - informace, které vznikly nezávisle nebo byly bez porušení této Smlouvy nabyty Zhotovitelem;

    - informace, které je Zhotovitel povinen poskytnout orgánům veřejné moci na základě povinnosti uložené právním předpisem nebo úředním či soudním rozhodnutím.

Ochrana osobních údajů

- Smluvní strany jsou si vědomy, že v rámci plnění této Smlouvy mohou být Zhotoviteli zpřístupněny osobní údaje, jejichž správcem je Objednatel. Pro řádné plnění povinností dle této Smlouvy bude Zhotovitel zpracovávat osobní údaje, čímž se stane vůči Objednateli zpracovatelem ve smyslu čl. 4 bod 8) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

- Zhotovitel či jím dále pověřená třetí osoba je oprávněn ke zpracování osobních údajů po dobu účinnosti Smlouvy, je však povinen tak činit v souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a řídit se pokyny Objednatele jako správce osobních údajů. Na žádost Objednatele je Zhotovitel či jím pověřená třetí osoba povinen spolupracovat při výkonu práv subjektu údajů a plnění povinností objednatele a rovněž prokázat Objednateli, že zpracovává osobní údaje v souladu s tímto článkem a povinnostmi vyplývajícímu Zhotoviteli jako zpracovateli přímo z GDPR.

- Zhotovitel se zavazuje při zpracování osobních údajů a při plnění této Smlouvy postupovat plně v souladu s Pravidly zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. V případě, že zpracování bude zajištováno prostřednictvím třetí osoby, zejména tedy v případě, kdy Dílo bude umístěno v datovém úložišti třetí osoby, je Zhotovitel povinen zavázat tuto třetí osobu k dodržování těchto Pravidel zpracování osobních údajů.

- Zhotovitel není oprávněn osobní údaje kopírovat, zpřístupňovat, upravovat nebo pozměňovat, používat, předávat, šířit, zveřejňovat, vyměňovat, třídit, kombinovat, nahlížet do nich, nebo s nimi nakládat za jiným účelem než pro plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel je povinen určit při zpracování taková opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.

Sankce

- Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

- Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

- Objednatel má právo požadovat po Zhotoviteli následující smluvní pokuty:

- v případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním etapy Díla a), b) nebo c) dle Harmonogramu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně ze sjednané ceny připadající na příslušnou etapu dle čl. V odst. 4 této Smlouvy (vyjádřené v Kč bez DPH), s níž je Zhotovitel v prodlení; je-li Zhotovitel současně v prodlení s více etapami, má Objednatel právo na smluvní pokutu za každou takovouto etapu zvlášť;

- v případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním celého Díla, tj. etapy d) dle Harmonogramu, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně ze sjednané ceny celého Díla (vyjádřené v Kč bez DPH); je-li Zhotovitel současně v prodlení s dalšími etapami Díla dle Harmonogramu, náleží Objednateli pouze smluvní pokuta za prodlení s dokončením a předáním celého Díla, tj. za konkrétní den nelze v takovém případě současně se smluvní pokutou dle tohoto písmene b) aplikovat i smluvní pokuty za prodlení s jednotlivými etapami dle písmene a);

- v případě prodlení Zhotovitele s kterýmkoliv z úkonů předepsaných pro řešení nahlášených závad dle čl. VI této Smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny celého Díla (vyjádřené v Kč bez DPH);

- v případě, že v důsledku nesouladu Díla s požadavky právních předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti dojde ke vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu, který je Objednatel povinen podle platné legislativy hlásit příslušnému orgánu (zejména NÚKIB), má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každý jednotlivý případ;

- v případě porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele při ochraně Důvěrných informací má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ; dojde-li v důsledku tohoto porušení k neoprávněnému zpřístupnění Důvěrných informací třetí osobě, činí smluvní pokuta 5 000 000 Kč;

- v případě porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele při ochraně osobních údajů má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ; dojde-li v důsledku tohoto porušení k nezákonnému zpracování osobních údajů (zejména jejich kompromitaci nebo neoprávněnému zpřístupnění třetí osobě), činí smluvní pokuta 5 000 000 Kč;

- v případě porušení této Smlouvy v ostatních případech, kde není touto Smlouvou stanovena jiná výše smluvní pokuty, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ; smluvní pokutu lze účtovat pouze v případě, že Zhotovitel toto porušení nebo jeho důsledky neodstraní ani po písemném upozornění Objednatele v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu Objednatel pro tento účel současně poskytne.

- Smluvní pokuty dle odstavce 3 písm. a) a b) lze uložit maximálně v souhrnné výši 20 % ze sjednané ceny celého Díla (vyjádřené v Kč bez DPH). Pro ostatní smluvní pokuty se žádná limitace neuplatní.

- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo jednostranně započíst svou pohledávku na úhradu smluvní pokuty proti jakékoliv peněžité pohledávce Zhotovitele dle této Smlouvy.

- V případě prodlení Objednatele s jakoukoli platbou dle této Smlouvy vzniká Zhotoviteli nárok na zákonný úrok z prodlení z neuhrazené částky za každý den prodlení.

- Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne povinnost příslušné strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů po doručení písemného oznámení o vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty příslušné Smluvní straně.

- Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ani rozhodnutím soudu o snížení smluvní pokuty postupem dle § 2051 občanského zákoníku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

Řešení sporů

- Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

- Veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit jednáním Smluvních stran či vyřešit smírnou cestou, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.

Kontaktní osoby Smluvních stran

- Kontaktní osoby Objednatele:

- Oblast IT:

Ing. Strnka Jakub

telefon: 499 866 580 / 732 509 911

e-mail: strnka.jakub@nemtru.cz

- Oblast smluvních vztahů:

Ing. Procházka Miroslav, Ph.D.

telefon: 499 866 101 / 776 069 842

e-mail: prochazka.miroslav@nemtru.cz

- Kontaktní osoby Zhotovitele:

- [DOPLNÍ DODAVATEL]:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL]

e-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL]

[v případě stanovení kontaktních osob ve více samostatných oblastech doplní dodavatel další oblasti dle potřeby (obdobně, jako tomu je v odstavci 1 pro zadavatele)]

- Smluvní strany jsou povinny udržovat kontaktní údaje aktuální a o jakékoli změně jsou povinny bezodkladně informovat druhou Smluvní stranu. Určí-li Smluvní strana více oprávněných osob, které ji mohou zastupovat dle této Smlouvy, aniž stanoví způsob, jakým ji zastupují, pak platí, že za tuto Smluvní stranu jedná každá oprávněná osoba samostatně.

- Kontaktní osoby jsou oprávněny ke všem úkonům právní i technické povahy týkajícím se realizace této Smlouvy (zejména koordinace prací, stanovení konkrétních termínů realizace v rámci lhůt definovaných touto Smlouvou, kontrola plnění, předání a převzetí dokončeného Díla nebo jeho části atd.); kontaktní osoby však nejsou samy oprávněny tuto Smlouvu měnit.

Dodržování zásad sociálně odpovědného zadávání

  - Zhotovitel je za všech okolností povinen zajistit po celou dobu plnění této Smlouvy dodržování veškerých právních předpisů vztahujících se k jeho činnosti, a to včetně právních předpisů upravujících legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen zajistit naplňování těchto pravidel i u jeho případných poddodavatelů.

  - Zhotovitel není oprávněn požadovat po svých poddodavatelích nepřiměřené podmínky a nesmí na poddodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy přenášet rizika v rozsahu, který by podstatně přesahoval rozsah rizik samotného Zhotovitele plynoucích z této smlouvy (zejména v otázce smluvních pokut a odpovědnosti za vady/záruky za jakost).

  - Bude-li Zhotovitel plnit prostřednictvím poddodavatele, vyhrazuje si Objednatel právo – na základě vlastního uvážení a po obdržení žádosti poddodavatele – hradit cenu poddodavatelem realizovaných činností přímo příslušnému poddodavateli, a to při současném splnění všech následujících podmínek:

    - poddodavatel písemně prohlásí Objednateli, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou za činnosti poddodavatele po dobu delší než 60 kalendářních dnů;

    - Objednateli bude Zhotovitelem nebo poddodavatelem předložena smlouva mezi Zhotovitelem a poddodavatelem, na jejímž základě bylo poddodavatelem plněno;

    - mezi Zhotovitelem a poddodavatelem bude nesporné, že poddodavatel řádně a včas realizoval činnosti dle předložené smlouvy, na jejímž základě bylo poddodavatelem poskytnuto plnění, za něž má být Objednatelem provedena platba;

    - poddodavatel předloží Objednateli daňový doklad vystavený Zhotoviteli na činnosti realizované poddodavatelem, s jejichž úhradou je Zhotovitel v prodlení;

    - Objednatel nebude mít důvodné pochybnosti o pravdivosti a autenticitě takto předložených dokladů či tvrzení.

V případě přímé platby Objednatelem poddodavateli bude uplatněn zvláštní způsob zajištění daně z přidané hodnoty dle § 109a zákona o DPH.

O využití postupu dle tohoto odstavce (přímá platba poddodavateli) je Objednatel povinen Zhotovitele předem písemně vyrozumět.

Rozhodne-li Objednatel za výše uvedených podmínek o přímé platbě poddodavateli, bude výše platby poddodavateli odpovídat výši úplaty sjednané mezi poddodavatelem a Zhotovitelem v předložené smlouvě o poddodávkách a rozsahu poddodavatelem realizovaných činností. Objednatel bude poskytovat platby poddodavatelům (pokud se tak rozhodne) za činnosti realizované v rámci plnění dle této Smlouvy maximálně do výše dosud neuhrazených částek splatných po ukončení příslušného plnění. Pokud Objednatel postupem dle tohoto odstavce uhradí část smluvní ceny přímo poddodavateli, platí, že příslušná část smluvní ceny se považuje vůči Zhotoviteli za uhrazenou v rozsahu částky zaplacené poddodavateli ze strany Objednatele.

  - Zhotovitel nesmí se svými zaměstnanci, poddodavateli či jinými smluvními partnery sjednat takové podmínky, které by odporovaly tomuto článku.

  - Zhotovitel je povinen plnění povinností dle tohoto článku Objednateli na jeho výzvu náležitě doložit.

Platnost a účinnost Smlouvy

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon (zejména § 2001 až 2005 občanského zákoníku). Za porušení této Smlouvy podstatným způsobem se na straně Zhotovitele považuje též

    - neschválení Analýzy implementace Objednatelem ve lhůtě stanovené Harmonogramem pro provedení etapy „Analýza implementace“;

    - prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním kterékoliv etapy dle Harmonogramu delšího než 3 měsíce;

    - porušení povinnosti Zhotovitele plnit tuto Smlouvu prostřednictvím realizačního týmu uvedeného v Nabídce zhotovitele;

    - dojde-li k dosažení limitu uložených smluvních pokut dle čl. IX odst. 4 této Smlouvy;

    - dojde-li k uložení smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele v oblasti ochrany Důvěrných informací, v jehož důsledku došlo k neoprávněnému zpřístupnění Důvěrných informací třetí osobě, nebo k uložení smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele v oblasti ochrany osobních údajů, v jehož důsledku došlo k nezákonnému zpracování osobních údajů;

    - opakované porušení kterékoliv jiné povinnosti dle této Smlouvy, ačkoliv byl Zhotovitel na toto porušení Objednatelem písemně upozorněn a byla mu Objednatelem stanovena přiměřená lhůta k nápravě.

- Tímto článkem nejsou dotčeny ostatní možnosti ukončení Smlouvy podle příslušných právních předpisů.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že neobdrží dotační prostředky z Dotačního programu.

- Odstoupí-li kterákoliv ze smluvních stran od této Smlouvy, má Objednatel právo volby, zda se závazek zrušuje od počátku, nebo jen ohledně nesplněného zbytku plnění; toto právo může Objednatel uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bylo odstoupení oznámeno druhé Smluvní straně.

- Pokud Objednatel zvolí zrušení závazku od počátku, je Objednatel povinen do 30 dnů od zrušení Smlouvy upustit od dalšího užívání doposud předaných částí Díla a Zhotovitel je povinen v téže lhůtě vrátit Objednateli zpět všechny částky, které mu Objednatel doposud dle této Smlouvy zaplatil; za případné užívání Díla nebo jiných výstupů této Smlouvy v době před jejím zrušením a v době 30 dnů ode dne, kdy bylo odstoupení oznámeno druhé Smluvní straně, nenáleží zhotoviteli žádná náhrada.

- Odstoupí-li Objednatel od této Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele a rozhodne-li se při tom odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění, je Objednatel oprávněn si ponechat veškerá doposud předaná plnění a Zhotovitel je oprávněn si ponechat veškerou doposud zaplacenou odměnu; současně je Zhotovitel povinen objednateli neprodleně dodat dokumentaci dle čl. III odst. 3 písm. j) této Smlouvy, a to v rozsahu pokrývajícím dosud předanou část plnění. Žádná jiná náhrada nebo vypořádání Smluvním stranám v takovém případě nenáleží.

- Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se ochrany informací ochrany práv Objednatele, řešení sporů ani splatné závazky Smluvních stran. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení týkající se sankcí ani odpovědnosti za škodu.

Vyhrazená změna závazku

- Objednatel si v této Smlouvě vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ právo změny Zhotovitele v případě vzniku nároku na odstoupení Objednatele od Smlouvy, a to po dobu jednoho roku ode dne uzavření smlouvy.

- V takovém případě bude Zhotovitel v plnění této smlouvy nahrazen účastníkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku, který se dle výsledku hodnocení nabídek umístil druhý v pořadí, případně účastníkem dalším v pořadí, pokud účastník druhý v pořadí toto odmítne (dále jen „Nový zhotovitel“).

- V souvislosti s realizací vyhrazené změny Zhotovitele se smluvní strany dohodly, že Nový zhotovitel bude pokračovat v provádění díla dle této smlouvy za podmínek odpovídajících nabídce jím předložené v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

- Objednatel Novému zhotoviteli zašle do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne účinnosti vyhrazené změny zhotovitele informativní (nezávazné) úplné znění smlouvy.

- Okamžikem účinnosti změny Zhotovitele se dosavadní zhotovitel osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení. Objednateli zůstávají zachovány námitky z porušení smlouvy, jakož i vzniklých dluhů, vůči dosavadnímu zhotoviteli i po účinnosti změny zhotovitele dle tohoto čl. XIV. této smlouvy. Nový zhotovitel nebude odpovědný, a tedy dosavadní Zhotovitel nadále odpovídá, za porušení smlouvy dosavadním zhotovitelem (vč. případné povinnosti zaplatit smluvní pokutu), jakož i Nový zhotovitel nebude odpovědný, a tedy dosavadní Zhotovitel nadále odpovídá, za dluhy takového dosavadního zhotovitele včetně povinnosti nahradit újmu způsobenou dosavadním Zhotovitelem, jestliže vznikly do účinnosti změny zhotovitele dle čl. XIV. této smlouvy. Dluhů vzniklých objednateli vůči dosavadnímu Zhotoviteli z plnění před účinností změny zhotovitele dle čl. XIX. této smlouvy se Objednatel zprostí jejich úhradou dosavadnímu zhotoviteli.

XV.

Závěrečná ustanovení

- Uveřejnění této Smlouvy podle zákona o registru smluv, zajistí Objednatel. Objednatel je oprávněn uveřejnit Smlouvu v plném znění.

- Ohledně práv a povinností Zhotovitele a Objednatele se v záležitostech výslovně neupravených touto Smlouvou postupuje podle příslušných právních předpisů, zejména dle občanského zákoníku.

- Jednotlivá ustanovení této Smlouvy mohou být měněna, doplněna nebo zrušena pouze písemnými dodatky k této Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Pravidla zpracování osobních údajů

Příloha č. 2 – Technická specifikace

Příloha č. 3 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace

- Tato Smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

- Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinností a následků vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a tímto výslovně souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Nejpozději při uzavření této Smlouvy sdělí Zhotovitel Objednateli písemně, které části Smlouvy a která metadata k ní se vážící navrhuje vyloučit (anonymizovat) z uveřejnění v registru smluv a z jakého důvodu (zejména obchodní tajemství apod.); nesdělí-li Zhotovitel v této lhůtě své návrhy, platí, že žádné vyloučení (anonymizaci) nežádá, a Objednatel uveřejní tuto Smlouvu v registru smluv v plném rozsahu (po případné anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů).

- Případná nicotnost, neplatnost nebo nevymahatelnost některého ujednání této Smlouvy nezpůsobuje nicotnost, neplatnost nebo nevymahatelnost ostatních jejích ujednání. Smluvní strany jsou povinny takové nicotné, neplatné nebo nevymahatelné ujednání nahradit neprodleně ujednáním, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým nicotným, neplatným nebo nevymahatelným ujednáním, a to formou písemného dodatku k této Smlouvě.

- Smluvní strany se s touto Smlouvou řádně seznámily a jejímu obsahu rozumí; Smlouva určitě a srozumitelně vyjadřuje svobodnou a vážnou vůli Smluvních stran a není uzavírána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož Smluvní strany připojují své podpisy

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

V Praze dne                                                          V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne

…………………………………..			……………………………..

/BUDE DOPLNĚNO/ 				[DOPLNÍ DODAVATEL]

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Příloha č. 1 – Pravidla zpracování osobních údajů

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Pro účely těchto pravidel zpracování osobních údajů (dále jen „Pravidla“) se

    - Smlouvou rozumí smlouva o modernizaci NIS, jíž jsou tato Pravidla přílohou;

    - Správcem rozumí objednatel, tj. Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.;

    - Zpracovatelem rozumí poskytovatel, tj. [DOPLNÍ DODAVATEL];

    - Subjektem údajů rozumí kterákoliv z fyzických osob uvedených v čl. 3.1 těchto Pravidel; všechny tyto fyzické osoby dohromady jsou pak souhrnně označovány jako „Subjekty údajů“;

    - Osobním údajem rozumí kterýkoliv osobní údaj Subjektu údajů dle čl. 3.2 nebo 3.3 těchto Pravidel; všechny takové osobní údaje jsou pak souhrnně označovány jako „Osobní údaje“;

    - obecným nařízením rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

    - zákonem rozumí zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

  - Není-li v těchto Pravidlech stanoveno nebo nevyplývá-li v konkrétním případě jinak, mají ostatní pojmy (zejména ty s počátečním velkým písmenem) stejný význam jako v hlavním textu Smlouvy.

  - Tato Pravidla jsou nedílnou součástí Smlouvy.

- ÚČEL A PŘEDMĚT PRAVIDEL

  - Účelem těchto Pravidel je splnění požadavků kladených na správce a zpracovatele osobních údajů obecným nařízením (zejména ustanovením čl. 28 obecného nařízení) a zákonem v případě zpracování osobních údajů zpracovatelem.

  - Předmětem těchto Pravidel je úprava práv a povinností výše uvedeného Správce (jakožto správce ve smyslu obecného nařízení) a Zpracovatele (jakožto zpracovatele ve smyslu obecného nařízení) při zpracování osobních údajů v rámci plnění Smlouvy.

- SPECIFIKACE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  - Předmětem zpracování budou osobní údaje zejména následujících fyzických osob:

- zaměstnanci a další pracovníci Objednatele; zaměstnanci a další pracovníci Zhotovitele; obchodní partneři/dodavatelé Objednatele včetně jejich zástupců a pracovníků; pacienti a další osoby, kterým jsou poskytovány zdravotní nebo jiné služby ve zdravotnickém zařízení Objednatele anebo jichž se poskytování takových služeb jakýmkoliv způsobem osobně týká (např. příbuzní pacientů apod.).

Okruh Subjektů údajů ve smyslu těchto Pravidel může být Správcem jednostranně změněn v návaznosti na Analýzu implementace a parametry výsledného Díla.

  - Předmětem zpracování budou zejména následující kategorie osobních údajů Subjektů údajů:

- osobní jméno (popř. další jména) a příjmení (včetně rodného příjmení), pohlaví, akademický titul; datum narození; rodné číslo; číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění; číslo průkazu totožnosti; kontaktní údaje (trvalý pobyt, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky); bankovní spojení; údaje o zaměstnavateli a pracovním zařazení a osobního čísla zaměstnance; kontaktní údaje příbuzných osob blízkých/dalších osob sdělených pacientem; geografická a časová lokalizace; vlastnoruční podpis.

Okruh kategorií osobních údajů ve smyslu těchto Pravidel může být Správcem jednostranně změněn v návaznosti na Analýzu implementace a parametry výsledného Díla.

  - Předmětem zpracování budou též tyto zvláštní kategorie osobních údajů Subjektů údajů:

- údaje o zdravotním stavu a poskytované zdravotní péči; údaje z anamnézy (rodinné, osobní, pracovní, sociální, epidemiologické, cestovní).

Okruh zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu těchto Pravidel může být Správcem jednostranně změněn v návaznosti na Analýzu implementace a parametry výsledného Díla.

  - Účelem zpracování Osobních údajů Zpracovatelem je plnění jeho právních povinností vyplývajících ze Smlouvy.

  - Osobní údaje budou zpracovávány způsobem vyplývajícím ze Smlouvy.

  - Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze po dobu platnosti Smlouvy.

- PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE

  - Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které předá Zpracovateli ke zpracování, byly získány v souladu s právními předpisy a že Správce disponuje řádným právním titulem k jejich zpracování v rozsahu a způsobem, které požaduje po Zpracovateli. Na požádání je Správce povinen bez zbytečného odkladu sdělit a doložit Zpracovateli konkrétní zákonné důvody, které Správce opravňují ke zpracování.

  - Správce je ve vztahu k Osobním údajům, Subjektům údajů a Zpracovateli povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy a plnit všechny právní povinnosti, které mu v této souvislosti ukládají právní předpisy nebo příslušná rozhodnutí orgánů veřejné moci.

  - Správce bude Zpracovateli předávat Osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu, který je nutný ke splnění povinností Zpracovatele vyplývajících ze Smlouvy.

  - Správce je povinen poskytovat Zpracovateli součinnost nezbytnou pro dodržování Pravidel. Správce je takto zejména povinen v případě, že pro plnění povinností Zpracovatele dle těchto Pravidel budou nutné jakékoli písemné podklady od Správce, a to včetně vystavení plné moci či jiného pověření či oprávnění pro Zpracovatele, poskytnout tyto dokumenty Zpracovateli bez zbytečného odkladu.

- PRÁVA A POVINNOSTI ZPRACOVATELE

  - Zpracovatel je ve vztahu k Osobním údajům, Subjektům údajů a Správci povinen plnit všechny právní povinnosti, které mu v této souvislosti ukládají právní předpisy nebo příslušná rozhodnutí orgánů veřejné moci.

Pokyny Správce

  - Zpracovatel smí zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce.

  - Uzavřením Smlouvy dává Správce Zpracovateli výslovný pokyn ke zpracování Osobních údajů za účelem plnění Smlouvy, a to všemi způsoby specifikovanými ve Smlouvě nebo z ní vyplývajícími a po celou dobu její platnosti a účinnosti; jakákoliv změna tohoto pokynu musí být Zpracovateli předložena v písemné formě.

  - V případě, že by právo Evropské unie nebo České republiky ukládalo Zpracovateli povinnost předat kterýchkoli z Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, informuje Zpracovatel o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by příslušné právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

Mlčenlivost

  - Zpracovatel je povinen zajistit, aby se osoby, které použije ke zpracovávání Osobních údajů, zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

Zabezpečení zpracování

  - Zpracovatel je povinen přijmout opatření požadovaná podle čl. 32 obecného nařízení.

  - Zpracovatel prohlašuje, že na svých pracovištích, na kterých bude docházet ke zpracování Osobních údajů, zavedl odpovídající technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti svěřených Osobních údajů, díky nimž je především zajištěno, aby Osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických nebo právnických osob, a aby zároveň byla eliminována možnost zničení či ztráty Osobních údajů, jejich neoprávněných přenosů, jiného neoprávněného zpracování či zneužití.

  - Technická a organizační opatření podle čl. 5.7 spočívají zejména ve fyzickém zabezpečení objektu, v němž se nacházejí pracoviště Zpracovatele, v odpovídajícím proškolení zaměstnanců a dalších osob, které se na zpracování Osobních údajů podílejí, a v implementaci odpovídajících opatření k zajištění kybernetické bezpečnosti používané výpočetní techniky.

  - Zpracovatel je oprávněn Osobní údaje zpracovávat na celém území Evropské unie a při dodržení podmínek čl. 44 až 50 obecného nařízení je Zpracovatel oprávněn k naplnění účelu zpracování Osobních údajů předávat tyto Osobní údaje i do třetích zemí.

Zapojení dalšího zpracovatele

  - Zpracovatel je oprávněn do zpracování Osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele pouze na základě předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Správce. Správce není povinen takové povolení udělit. Má se za to, že u poddodavatelů, jejichž využití bylo Zpracovatelem Správci řádně oznámeno podle Smlouvy, je toto povolení automaticky uděleno.

  - Pokud Zpracovatel zapojí do zpracování Osobních údajů dalšího zpracovatele, musí zajistit, aby tomuto dalšímu zpracovateli byly uloženy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v těchto Pravidlech, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky obecného nařízení.

  - Neplní-li další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně Zpracovatel.

  - V případě odvolání povolení k zapojení dalšího zpracovatele budou smluvní strany postupovat podle následujících pravidel:

    - Odvolání povolení je možné pouze ze závažných důvodů, a to vždy pouze ve vztahu ke konkrétnímu dalšímu zpracovateli. Závažným důvodem pro odvolání povolení je zejména porušení obecného nařízení při zpracování Osobních údajů tímto dalším zpracovatelem.

    - Odvolání povolení musí být Správcem učiněno písemně vůči Zpracovateli, a to s uvedením konkrétního důvodu odvolání povolení.

    - Po obdržení odvolání povolení je Zpracovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, ukončit zpracování Osobních údajů tímto dalším zpracovatelem.

    - V případě nedůvodného odvolání povolení, anebo pokud je povolení odvoláno z důvodů, které nemají původ v porušení obecného nařízení dotčeným dalším zpracovatelem, je Správce povinen Zpracovateli nahradit veškerou újmu, která mu v souvislosti s ukončením zapojení příslušného dalšího zpracovatele vznikne.

Poskytování součinnosti

  - Zpracovatel je povinen poskytovat Správci vhodným způsobem součinnost při plnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v čl. 12 až 23 obecného nařízení.

  - Součinnost Zpracovatele podle čl. 5.14 spočívá zejména v poskytování potřebných informací Správci a v plnění případných pokynů Správce vydaných za účelem realizace práv Subjektů údajů předvídaných v čl. 16 až 22 obecného nařízení (např. právo na opravu nebo právo být zapomenut).

  - V případě, že se některý ze Subjektů údajů v souvislosti s Osobními údaji obrátí se žádostí o výkon práv subjektu údajů stanovených v čl. 12 až 23 obecného nařízení přímo na Zpracovatele, je Zpracovatel povinen o žádosti bez zbytečného odkladu informovat Správce. Vyřízení takové žádosti je povinností Správce, Zpracovatel za ně nijak neodpovídá a ani k němu není oprávněn.

  - Zpracovatel je dále povinen být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Správce podle čl. 32 až 36 obecného nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici.

  - Jakmile Zpracovatel zjistí porušení bezpečnosti Osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Správci a následně postupuje v mezích svých právních povinností dle Správcových pokynů.

  - Zpracovatel je povinen poskytovat součinnost podle čl. 5.14 až 5.18 bez zbytečného odkladu, nedohodne-li se se Správcem v konkrétním případě jinak.

Kontrola dodržování povinností Zpracovatele

  - Zpracovatel poskytne Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v čl. 28 obecného nařízení.

  - Zpracovatel je povinen umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Správcem nebo jiným subjektem, kterého Správce pověřil, a k těmto auditům přispět. Při tom budou smluvní strany postupovat podle následujících pravidel:

    - Správce provádí audity nebo inspekce pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to tak, aby tím Zpracovatele nezatěžoval více, než je nezbytně nutné ke splnění právních povinností Správce.

    - Za účelem provedení auditu nebo inspekce na místě samém kontaktuje Správce Zpracovatele nejméně 3 pracovní dny předem a v rámci informace o chystaném auditu nebo inspekci sdělí Zpracovateli termín auditu/inspekce, důvod auditu/inspekce, místo auditu/inspekce, zaměření auditu/inspekce a identifikační údaje zástupců Správce, kteří budou audit/inspekci realizovat.

    - V případě provádění auditu nebo inspekce přímo na pracovišti Zpracovatele je Správce povinen řídit se pokyny Zpracovatele (zejména v otázkách vstupu na pracoviště, dodržování bezpečnostních pravidel apod.) a respektovat jeho oprávněné provozní potřeby.

    - V případě zjištění jakéhokoliv nesouladu poskytne Správce Zpracovateli přiměřenou lhůtu k vyjádření a toto vyjádření zohlední při svém dalším postupu.

Postup při podezření na porušení právních předpisů ze strany Správce

  - Domnívá-li se Zpracovatel, že určitý pokyn Správce porušuje obecné nařízení nebo jiné předpisy Evropské unie nebo České republiky týkající se ochrany osobních údajů, je povinen o tom Správce neprodleně informovat.

  - Domnívá-li se Zpracovatel, že v souvislosti s Osobními údaji dochází nebo může docházet u Správce k porušení obecného nařízení nebo jiných předpisů Evropské unie nebo České republiky týkajících se ochrany osobních údajů, je oprávněn se na Správce obrátit se žádostí o vysvětlení. V pochybnostech je Zpracovatel rovněž oprávněn požadovat po Správci doložení konkrétního zákonného důvodu ke zpracování předaných Osobních údajů.

  - Nepředloží-li Správce v případech podle čl. 5.22 nebo 5.23 Zpracovateli uspokojivé vysvětlení nebo jinak nerozptýlí pochybnosti sdělené Zpracovatelem, je Zpracovatel oprávněn přerušit další zpracování dotčených Osobních údajů.

  - Povinnosti a postupy Zpracovatele podle čl. 5.18 nejsou tímto nijak dotčeny.

Postup při ukončení Smlouvy

  - Bude-li Smlouva ukončena, je Zpracovatel povinen bez zbytečného odkladu všechny Osobní údaje dle pokynu Správce buď vymazat, nebo je vrátit Správci. Zároveň je povinen vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo České republiky nepožaduje uložení daných osobních údajů. Správce v pokynu pro Zpracovatele specifikuje:

    - zda požaduje výmaz, nebo vrácení Osobních údajů, případně na jakých nosičích a v jaké formě;

    - nejpozději do jakého termínu má tak být ze strany Zpracovatele učiněno.

- OSTATNÍ

  - Plněním těchto Pravidel se Zpracovatel nemůže dostat do prodlení s plněním Smlouvy. Bude-li tedy mít plnění povinností nebo výkon práv Zpracovatele podle těchto Pravidel negativní dopad na plnění Smlouvy (např. když Zpracovatel oprávněně omezí nebo zastaví zpracování Osobních údajů a v důsledku toho nesplní řádně nebo včas některou svoji povinnost ze Smlouvy), nebude takový postup Zpracovatele považován za porušení Smlouvy a Zpracovatel za něj nemůže být postihován.