Příloha č. 6

Zásady vytváření a schvalování obsahu, prostorového řešení, replik a preparátů a dioramat

Společné informace

AV prvky jsou popsány v technické zprávě a případně ve výkazu výměr. Jejich obsah je obecně specifikován především požadovanými parametry (např. doba trvání videa nebo délka textu a požadavek na zpracování atp.), bez popisu, jak má daný výstup přesně vypadat pokud jde o koncept, formát, grafické řešení atp. Odborné zadání či náplň budou popsány v odborném scénáři. Snahou je v těchto případech ponechat tvůrčí prostor zhotoviteli, od něhož se očekává, že bude mít sám nebo prostřednictvím subdodavatelů k dispozici potřebný tvůrčí potenciál, zkušenosti a vybavení. Současně se předjímá aktivní spolupráce zhotovitele a konečného uživatele, který prostřednictvím odpovědných autorů poskytne maximální součinnost a v odborném scénáři předloží i svoje vlastní návrhy na řešení AV obsahu, pokud jde o koncept, formát a grafiku, přičemž zhotovitel k těmto vlastním návrhům konečného uživatele přihlédne, není jimi však vázán tam, kde má svůj vlastní a objektivně kvalitní návrh na vytvoření AV obsahu.

Výkaz výměr obsahuje výčet replik a preparátů dodávaných zhotovitelem. Konečný uživatel, který tento výčet zpracoval, je si vědom rozsáhlého trhu s těmito předměty a různé úrovně kvality těchto produktů. Proto v zájmu urychlení a zjednodušení celého procesu vzorkování a schvalování doporučuje, aby byla výroba těchto replik a preparátů svěřena osobám s odpovídajícími zkušenostmi, a to nejlépe subjektům, které tuto výrobu provozují jako výdělečnou činnost, případně aby tyto repliky a preparáty byly dodávány přes komerční subjekt nabízející kvalitní produkty.

Konečný uživatel si je také vědom, že na trhu působí různé subjekty nabízející dodávku dioramat a podobných prvků, opět s různou úrovní kvality. Proto klade důraz na maximální spolupráci mezi zhotovitelem a konečným uživatelem tak, aby výstup procesu přípravy dioramat maximálně odpovídal ztvárňovanému prostředí a estetickým aspektům a aby cílový produkt úspěšně zapadal do celkového designu celé expoziční části nebo místnosti.

Jak je uvedeno v zadávacích podmínkách, předpokládá se čilá tvůrčí interakce, kde budou dodavatel i konečný uživatel vzájemně reagovat na podněty a generovat a následně vzájemně konzultovat vzniklé nové podněty a nápady. To platí zejména v případě návrhu a tvorby AV obsahu podle technické zprávy, se zvláštním důrazem na prvky AV technologie a AV obsahu označené v technické zprávě jako „unikátní“,  a dále u prvku AVT 5/01, který je rovněž unikátním řešením.

Poznámka: slovem „unikátní“ jsou označovány i prvky jiné než výše uvedené: výrazy jako „unikátní QR kód“, „unikátní miniatura“ a „unikátní hotspot“ je myšleno pouze to, že žádné dva nebo více těchto prvků nebudou totožné.

Zásady vytváření a schvalování výroby a dodávek

AV OBSAH

V případě AV obsahu, kde musí dodavatel ve spolupráci s odpovědným autorem dané části expozice (určeným objednatelem) podle technické zprávy vytvořit návrh scénáře, grafického konceptu či grafiky a obsahové specifikace, musí být tento návrh před zahájením realizace předložen objednateli a supervizorovi ke kontrole a schválení, přičemž návrh nesmí obsahovat podstatné věcné nebo obsahové chyby a podstatné nedostatky ve zpracování, neslučující se s předpokladem profesní způsobilosti a praxe zhotovitele. Supervizor při posuzování vhodnosti není povinen provádět kompletní analýzu nebo návrhy na opravu fakt a informací, které má zhotovitel při vynaložení odborné péče vědět, nebo má možnost si je opatřit i bez součinnosti objednatele a supervizora. V případě návrhu obsahujícího takovéto podstatné vady je supervizor oprávněn vrátit návrh zhotoviteli k přepracování bez povinnosti vyjádřit se k předloženému návrhu. Pokud se tak nestane, vyjádří se supervizor k poprvé předloženému návrhu nejpozději do 3 pracovních dnů a ke každému dalšímu návrhu nebo úpravě návrhu do 2 pracovních dnů, nedohodnou-li se zhotovitel a supervizor jinak nebo nenařídí-li objednatel něco jiného.

U dodávaných animací a obdobného typu AV obsahu bude zhotovitelem vždy předložen náhled v trvání nejméně 15-30 vteřin, který bude obsahovat počet sekvencí odpovídající složitosti daného ztvárnění, tj. např. u jednoduchých animací aj. výstupů zobrazujících např. jen pohled do jednoho typu krajiny plně postačí jedna sekvence atp.

Veškeré grafické a jazykové nesrovnalosti zjištěné na dodaném obsahu nebo výstupu má zhotovitel povinnost odstranit opravou, a pokud to není možné, výměnou příslušného obsahu nebo výstupu.

Obrazové podklady pořizované nebo dodávané zhotovitelem budou v rozlišení s hodnotou odpovídající příslušnému typu nebo formě použití a budou před použitím předloženy k odsouhlasení konečnému uživateli.

Podklady pořizované z audio- nebo videobank nebo z jiných zdrojů nebo vyráběné přímo zhotovitelem budou konečnému uživateli ke schválení předloženy ještě před začleněním do příslušné AV techniky. Kvalita záznamu zvuku se bude vedle požadavků uvedených v technické zprávě k AV technologiím řídit i bitovou hloubkou (min. 24bit), záznam bude uložen bezztrátově komprimovaně (např. FLAC a Apple Lossless) nebo nekomprimovaně (např. WAV nebo AIFF).

REPLIKY A PREPARÁTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELEM

Zhotovitel vyrobí nebo dodá repliky a preparáty uvedené ve výkazu výměr (dále jen „exponáty“). Některé vybrané exponáty budou vyvíjeny v součinnosti s odpovědnými autory za účelem nalezení optimálního řešení a v průběhu vývoje připomínkovány autorským dozorem a odpovědnými autory tak, aby věrně odpovídaly ztvárňovanému živočichu, rostlině nebo objektu. V případě sporů mezi zhotovitelem a KU/AD je oprávněný rozhodnout objednatel.

V případě zajištění replik a preparátů vyráběných jinými osobami než přímo zhotovitelem (nebo jeho podzhotoviteli), případně komerčně dostupných exponátů, budou tyto prvky věrně odpovídat ztvárňovanému živočichu, rostlině nebo předmětu. Zhotovitel předloží během vzorkování objednateli ještě před vlastní dodávkou jeden nebo více návrhů podoby dodávaného exponátu a může si v souvislosti s tím od objednatele vyžádat referenční ztvárnění nebo referenční příklad vhodného komerčně dodávaného modelu. Návrhy lze předkládat fyzicky nebo v elektronické podobě (postačí i např. odkaz na daný produkt dodávaný internetovým obchodem apod.).

Neodpovídá-li podoba exponátu podmínce věrného ztvárnění příslušného živočicha, rostliny nebo předmětu, bude takový návrh zamítnut, přičemž objednatel se bude při zamítnutí opírat o referenční ztvárnění a objektivní posouzení a zhotovitel je povinen návrh přepracovat nebo zajistit jiný komerčně dodávaný výrobek.

Scénář bude pro bližší představu zhotovitele o celkovém obsahu výstavního mobiliáře a charakteru cílového stavu expozice obsahovat i širší seznam, popřípadě bližší popis předmětů (replik, modelů a preparátů) dodávaných do expozice včetně instalace konečným uživatelem. Tyto dodávky ze strany konečného uživatele nebudou podmíněny součinností zhotovitele, ani na ni nebudou vázány.

DIORAMATA

V případě dioramat dodávaných zhotovitelem vyhotoví zhotovitel nejprve vizuální koncept dioramatu včetně návrhu plošného a prostorového rozvržení a umístění exponátů dodávaných zhotovitelem, případně i exponátů dodávaných konečným uživatelem, přičemž soupis exponátů dodávaných konečným uživatelem a případně obrazové podklady k nim dodá konečný uživatel na vyžádání, pakliže již nebude součástí scénáře dodaného konečným uživatelem. Zhotovitel koncept následně předloží k odsouhlasení objednateli. Na přípravě konceptu dioramat a jejich výrobě a instalaci bude zhotovitel úzce spolupracovat s odpovědným autorem příslušné části určeným objednatelem.

Dioramata, mobiliář a další prvky či předměty dodávané do expozice musí zohledňovat technologické vybavení budovy a nesmí bránit k přístupu k servisním otvorům, rozdělovačům topení, elektrickým rozvaděčům, hasicím přístrojům, hydrantům, oknům a dalším prvkům tak, že bude narušena nebo znemožněna funkčnost těchto prvků a technologií. V tomto zajistí konečný uživatel zhotoviteli odborné konzultace prostřednictvím svých odborných provozních pracovníků.

PROSTOROVÉ ROZMÍSTĚNÍ MOBILIÁŘE, TIŠTĚNÉ GRAFIKY A OSVĚTLENÍ

K prostorovému rozmístění zadavatel upřesňuje:

Svítidla jsou volena tak, aby shodný typ mohl být použit na různých místech expozice. Přesné pozice se stanoví až na místě a liší se jak vzdáleností od osvětlovaného předmětu, tak úhlem dopadu a setměním. Volbou dostatečně výkonných typů se výrazně zjednodušuje a optimalizuje množství typů svítidel v osvětlovací soustavě, které by v opačném případě mohlo znamenat co exponát to jiný výrobek. Svítidla jsou tedy nadhodnocena tak, aby v žádném místě použití nedošlo k nedostatku světla. Čím více jsou svítidla nadhodnocená, tím menší hrozí nebezpečí, že něco bude svítit nedostatečně. Vzhledem ke stmívatelnosti všech typů současně nehrozí, že bude něco přesvětlené. Specifikace svítidel obsahuje limitní hodnoty parametrů, které musí nabízený výrobek splňovat.

Přesné pozice mobiliáře, prvků s tištěnou grafikou a dalších prvků se stanoví až na místě s ohledem na pozice a umístění různých typů technické infrastruktury.