příl. č. 2c - část 2 ZD: renovace a restaurátorské práce

SMLOUVA  O  DÍLO

podle § 536 a násl.obchodního zákoníku

(zákon č.513/1991 Sb., v platném znění)

čl.I

1) Objednavatel:

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Sídlo :       Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00371149

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-8176320207/0100

Telefon: 494 534450

E-mail: moh@moh.cz

Zastoupeno: Mgr. Irenou Krejčí, ředitelkou

Osoba oprávněná ve věcech smlouvy a převzetí díla: Mgr. Irena Krejčí

2) Zhotovitel:

Adresa:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce:

čl. II

Předmět smlouvy

II.1

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje, že pro objednatele provede renovaci a restaurování specifikovaných podlah, oken, dveří a vrat v památkově chráněném objektu Muzea krajky ve Vamberku v rámci  projektu „ Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách – Centrum krajky“.

Veškeré prvky – stávající dveře, vrata, okna a podlahy jsou předmětem památkové ochrany a je nutné v maximálně šetrné míře zachovat stávající konstrukce a prvky a tyto pečlivě zrenovovat, zrestaurovat, obnovit a případně rekonstruovat ze stávajících nebo vybouraných části.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací bude respektovat požadavky a zadání zadavatele a bude dodržovat technologický postup specifikovaný v zadávacích podmínkách.

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele předložená v rámci výběrového řízení ze dne xxxxxxxxx.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který přesně specifikuje rozsah prováděných prací.

čl. III

Lhůty plnění

III.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II v následujících termínech:

Termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy oprávněnými osobami obou smluvních stran

Termín dokončení:  Do 31.5.2013

III.2

Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby zhotovitel mohl činnosti v rozsahu článku II. této smlouvy řádně a včas splnit a za uvedené činnosti zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu sjednanou v čl. IV. smlouvy.

Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné dodávce díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

III.3

Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v článku II. této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v  článku II. této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v článku II. této smlouvy. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky, je zhotovitel oprávněn dílo nepřevzít. V případě kdy dojde k převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky není objednatel povinen uhradit fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků.

čl. IV

Cena za dílo

IV.1

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci předmětu díla.

Cena celkem bez DPH činí:	   xxxxxxxxxxxxxx Kč

DPH                                                       xxxxxxxxxxxxxx Kč

Celkem	     xxxxxxxxxxxxx Kč

Slovy: ………………………………………………………………………. Kč

IV.2

Smluvní cena díla, dle nabídky zhotovitele zahrnuje zejména veškeré práce, dodávky, výkony, služby, koordinaci prací, a další poplatky, související s kompletním provedením díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním výkazu výměr vypracovaného objednatelem do výběrového řízení veřejné zakázky, jejíž realizaci představuje dílo popsané v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady dle předmětu smlouvy a že neshledal rozdíl mezi výkazem výměr předloženým objednatelem a projektovou dokumentací, který by měl vliv na cenu díla.

IV.3

DPH bude připočítána podle platných předpisů a směrnic v době fakturace.

IV.4

Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.

IV.5

Případné vícepráce, budou účtovány dle skutečnosti a pouze na základě odsouhlasení těchto nákladů objednavatelem.

IV.6

Jednotkové ceny za materiál jsou obsaženy v položkovém rozpočtu a v případě, že dojde k překročení ceny jednotlivých materiálů na přání objednatele, je povinen cenový rozdíl uhradit. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné v cenové úrovni k datu předání díla.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů a výrobků oproti původně sjednaným. Zároveň je však povinen ohlásit změnu materiálů a výrobků zhotoviteli včas, to znamená ještě před nákupem materiálů a výrobků objednaných a zahrnutých ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu.

IV.7

Dojde-li při realizaci díla ke změnám nebo rozšíření předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak dle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou - Dodatku ke smlouvě.

Teprve po odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v ceně díla zahrnuty.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

IV.8

V případě, že se některé práce nebudou realizovat, budou odečteny z rozpočtu.

čl. V

Podmínky provádění díla

V.1

Dílo bude splněno včasným a řádným provedením, po jeho protokolárním předání objednavateli bez vad a nedodělků v rozsahu čl. II a termínu dle čl. III. Této smlouvy a po odstranění případně zjištěných vad a nedodělků.

V.2

Objednavatel se zavazuje spolupracovat při provádění díla se zhotovitelem takto:

- Zabezpečit stavební připravenost prostorů, ve kterých bude dílo realizováno

- Umožnit pracovníkům zhotovitele, kteří budou dílo realizovat, vstup do příslušných prostor, dále umožnit zaměření prostor pro výrobu atypických prvků, užívání sociálního zařízení, odběr elektrického proudu a vody v místě provádění montáže, a to v rozsahu nezbytně nutném pro provedení díla,

- Zajistit průběžnou konzultaci s autorem projektové dokumentace interiéru na náklady zhotovitele.

V.3

- Zhotovitel jako odborně kvalifikovaný subjekt potvrzuje, že si prověří projektovou dokumentaci díla uvedenou v čl. II. této smlouvy a prohlašuje, že tato projektová dokumentace nemá žádné zřejmé vady ani nedostatky. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky dokumentace, které mohl zjistit z předaných podkladů.

Pokud zhotovitel opomenul písemně upozornit objednatele na případné, jím objevené nedostatky v předkládaných podkladech, je odpovědný za všechny s tím spojené následky a ručí za to, že provede všechny smluvní práce a výkony, nezbytné pro řádné dokončení svého díla.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci na stavbě svým oděvem, chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image objednavatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady viditelné označení svých zaměstnanců názvem firmy.

- Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací podle projektu, dále za to, že dílo bude vykazovat obvyklé vlastnosti a bude provedeno v souladu s obecně právními předpisy a normami, které se na dílo vztahují jako celek a v souladu s podmínkami objednavatele.

- Zhotovitel bude provádět dílo tak, aby nedošlo ke škodám na majetku a zařízení objednatele a nebyly poškozovány dodávky a zařízení jiných dodavatelů.

- Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady a nebezpečí skladování věcí, součástí, obalů a hotových výrobků.

V.4.

Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na svůj náklad nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, hygienických, ekologických a dalších předpisů, které se na provádění díla vztahují jako celek zároveň je povinen řídit se pokyny objednatele a jím pověřených osob.

Zhotovitel je povinen veškeré odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Náklady spojené s likvidací odpadu jsou součástí smluvní ceny díla dle odst, IV.1 této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá objednavateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením, těchto povinností.

Zhotovitel doloží před podpisem této smlouvy objednateli aktuální kopie pojistné smlouvy, ze které bude zřejmé, že je pojištěn pro případ zvláštní odpovědnosti za škodu způsobenou podnikatelskou činností.

V.5

Objednavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Při zjištění, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s obsahem této smlouvy, projektovou dokumentací nebo v rozporu se smluvními podmínkami dle odst. V3 smlouvy, je objednavatel oprávněn požadovat na zhotoviteli nápravu věci.

V.6

Zhotovitel odpovídá objednavateli nebo třetím osobám za škody, které při plnění této smlouvy svou činností způsobí.

Objednavatel neodpovídá zhotoviteli nebo třetím osobám za škody, které zhotoviteli nebo třetím osobám vzniknou v souvislosti s prováděním díla dle čl. II smlouvy se zhotovitelem.

V.7.

Zhotovitel povede montážní deník, do kterého bude zapisovat všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Montážní deník bude uložen u vedoucího montáže, jehož jméno sdělí zhotovitel objednavateli při zahájení montážních prací formou zápisu do montážního deníku.

Do montážního deníku jsou oprávněni nahlížet a pořizovat do něj zápisy:

- Za zhotovitele statutární orgán, zástupce oprávněný jednat ve věcech technických, který bude jmenovitě určen zhotovitelem při podpisu této smlouvy a vedoucí montáže, který bude rovněž určen při podpisu smlouvy

- Za objednavatele statutární orgán, zástupce oprávněný jednat ve věcech technických, který bude jmenovitě určen při podpisu této smlouvy a projektový manažer projektu

- Autorský dozor

- Pověření zástupci dotačního orgánu

V.8.

Zhotovitel bude konzultovat jednotlivé dodávky materiálu, výrobků a technické postupy restaurátorských prací, s objednavatelem a autorem projektu. Každá změna bude písemně odsouhlasena s objednavatelem, jinak by taková změna byla považována za hrubé porušení smluvních podmínek.

V.9.

a) Zhotovitel je povinen při zhotovení díla použít jen výrobky a materiály, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele. Přestanou-li se v průběhu realizace díla materiály a výrobky uvedené v nabídce zhotovitele vyrábět nebo je-li ve vývoji jiný, vhodnější materiál, nebo výrobky, které nebylo možno do projektu začlenit a jejichž použití nezhorší kvalitu a vlastnosti díla, dohodnou smluvní strany změnu materiálu nebo výrobků.

b) Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiály a výrobky s karcinogenními účinky (zejména obsahující azbest nebo vylučující radon apod.), nebo které podle současné úrovně vědomostí negativně působí na lidské zdraví. Rovněž se zavazuje nepoužít vědomě výrobky a materiály trpící vadami (pokud je odhalil), nebo již použité. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.

c) U výrobků a materiálů, kterých se týká zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, je zhotovitel povinen prokázat shodu těchto výrobků a materiálů s požadavky technických předpisů vydáním kopie prohlášení o shodě.

Veškeré změny uvedené v článku V.6, odst. a), b), c) musejí být předem konzultovány a odsouhlaseny objednavatelem a autorem dokumentace vnitřního uspořádání a vybavení interiérů.

V.10

Pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví provedení atestů osvědčujících smluvené vlastnosti materiálů, z nichž bude dílo prováděno, musí úspěšné provedení těchto atestů předcházet převzetí díla. Za úplnost atestů a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

V.11.

Zhotovitel se zúčastní na výzvu objednavatele kontrolních dnů.

V.12

Předání a převzetí úplného a bezvadného díla

- K převzetí díla vyzve zhotovitel objednavatele 3 dny předem.

- Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady a nedodělky, které budou zjištěny při předávání díla, a to v termínu určeném objednavatelem.

Nebezpečí škody na díle a na věcech k jeho zhotovení opatřených, včetně majetku objednavatele, nese zhotovitel až do okamžiku jeho protokolárního předání objednateli nebo třetím osobám.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem,  kdy  bude dílo připraveno k odevzdání, a to v tom případě, že bude odlišné s datem uvedeným v bodě III.1. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším termínu.

V. 13

Zhotovitel je povinen přistoupit v průběhu provádění díla na změny, které objednavatel požaduje, s důsledky podle odst. II. 3 této smlouvy včetně úpravy ceny díla.

V.14.

Zhotovitel předá spolu s dílem objednavateli záruční listy (příp. protokoly), osvědčení o jakosti a jiné doklady předepsané ve stavebním řízení a ostatní doklady dané stavebním zákonem a zákonem o památkové péči, nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu.

V.15

Zhotovitel pracoviště vyklidí do 3 dnů po dokončení díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na pracovišti jen materiál potřebný k odstranění vad a nedodělků a po jejich odstranění je povinen pracoviště předat objednavateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

V.16

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 344 a násl. obchodního zákoníku pokládají za podstatné porušení smlouvy, a to zejména:

a) Nedodržení předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy.

b) Nedodržení termínu provedení díla dle čl. III. této smlouvy o více než 7 dnů.

c) Nedodržení ujednání dle odst. V.3, V.4, v.5, V.7, V.8 a V.9 této smlouvy

e) Zhotovitel nepředložil, popř. nepředal objednateli prohlášení o shodě vlastností předmětu díla s požadavky technických předpisů, ačkoliv podle zák. č.22/1997 Sb. by byl tak povinen učinit.

f) Dalšími důvody k odstoupení od smlouvy, a to s okamžitým účinkem nastanou v případě, že druhá smluvní strana přestane být plně právně způsobilým subjektem, na její majetek byl prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku, bylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo smluvní strana vstoupila do likvidace.

Objednavatel má v těchto případech právo na odstoupení od smlouvy. V ostatním se má za to, že porušení smlouvy není podstatné.

V.17

Objednatel poskytne zhotoviteli prostory pro skladování materiálu, pokud o to zhotovitel požádá. Objednavatel umožní zhotoviteli za úplatu na stanovišti napojení na stálý zdroj vody a elektrické energie (220/380V). Podmínky napojení budou stanoveny v předávacím protokolu.

V.18

Pro případ odstoupení od smlouvy smluvní strany dohodly následující postup:

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká ustanovení článku VIII. této smlouvy, ze kterého práva a povinnosti smluvních stran trvají i po ukončení smlouvy.

Oprávněná strana oznámí písemně zdůvodnění odstoupení na poslední známou adresu druhé strany s tím, že odstoupení nabývá platnosti dnem následujícím po převzetí tohoto oznámení.

Veškerá podání se považují za doručená, byla-li zaslána na adresu sídla smluvní strany uvedené při uzavření této smlouvy nebo na poslední známou adresu písemně ohlášenou. V případě, že adresát zásilku nepřevezme, má se za to, že poštovní zásilka byla adresátu doručena, a to třetí den po předání doporučené zásilky poště k doručení.

- Objednavatel má právo na dokončení prací jiným zhotovitelem s tím, že prokazatelné náklady, které mu přerušením prací a změnou dodavatele vznikly, půjdou k tíži zhotovitele.

- Zhotovitel bude fakturovat objednavateli dosud provedené práce a řádně dodaný a zabudovaný materiál. Objednavatel je povinen uhradit fakturu až po splnění zhotovitelových závazků. Zhotovitel nemá vůči objednavateli právo na další platby nebo úhrady.

- Ve vlastnictví objednavatele zůstane již zhotovená část díla a zhotovitel by byl povinen vrátit tu část ceny za dílo zaplacené objednavatelem, která by převyšovala cenu již zhotovené části díla.

Zhotovitel je povinen vrátit objednavateli ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy příslušnou dokumentaci včetně dalších písemností, které mají souvislost se stavbou a které v průběhu provádění díla převzal.

Zhotovitel je povinen na objednavatelovu výzvu vyklidit do 3 dnů stanoviště a ostatní mu předané prostory a protokolárně je objednavateli předat.

čl. VI

Platební podmínky

VI.1

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ( plnění ) podle této smlouvy po jeho řádném provedení a předání ( splnění závazku ). Splatnost faktury se sjednává 60 dní ode dne doručení bezvadné faktury objednateli s tím, že zhotovitel má právo vystavit fakturu dnem následujícím po předání a převzetí díla podle této smlouvy.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání hotového díla.

Právo zhotoviteli na zaplacení díla vzniká po protokolárním předání ucelené části dokončeného díla objednavateli, po odstranění vad a nedodělků z předávacího a kolaudačního řízení, po vyklizení pracoviště a splnění všech ostatních povinností zhotovitele dle této smlouvy nebo souvisejících s užívání díla objednavatelem.

VI.2

Zhotovitel je oprávněn předložit objednavateli:

- dílčí faktury na úhradu ceny díla po splnění smluvní povinnosti dle čl. VI. odst, 1 této smlouvy, tj. po protokolárním předání ucelené části dokončeného díla objednavateli.

VI.3.

Smluvní splatnost faktur se stanoví 60 kalendářních dnů od doručení daňového dokladu. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednavatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

Zhotovitel veškeré platební doklady doručí objednavateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Účetní doklady musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení účetního dokladu a jeho číslo,

- název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ

- předmět dodávky a den jejího splnění, název stavby

- den odeslání účetního dokladu a lhůtu splatnosti

- označení banky vč. identifikátoru a číslo účtu, na který má být úhrada provedena

- účtovanou částku rozdělenou na základ daně a DPH v jednotlivých sazbách

- celý název a registrační číslo projektu „Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách – Centrum krajky“, registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00801, jako variabilní nebo specifický symbol musí být uvedeno koncové čtyřčíslí projektu 0801.

- razítko a podpis zhotovitele

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti dle odst. VI.3

Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, která běží znovu ode dne vyhotovení opravené nebo nové faktury objednateli.

VI.4

V příloze faktury za dílo je zhotovitel povinen položkově specifikovat samostatně provedené práce a dodávky, vč. montáže v členění dle nabídkového rozpočtu ke smlouvě o dílo. Ceny těchto prací a dodávek budou uvedeny bez DPH a včetně DPH. V případě, že tato příloha nebude součástí konečné faktury, je objednavatel oprávněn fakturu vrátit podle odst. VI. 4 této smlouvy a není v prodlení se zaplacením konečné faktury.

VI.5

Smluvní strany dohodly pro vystavení konečné faktury následující podmínky:

- v konečné faktuře za dílo budou zúčtovány veškeré eventuální slevy. Případná smluvní pokuta dle ustanovení odst. VIII. 1 této smlouvy bude vypořádána smluvními stranami formou slevy z ceny díla ve výši smluvní pokuty v konečné faktuře za dílo.

- zhotovitel je povinen předložit konečnou fakturu objednavateli nejpozději do 15 dnů od převzetí díla a odstranění vad a nedodělků,

- zhotovitel vzal na vědomí, že v konečné faktuře vyúčtuje objednavateli své veškeré pohledávky. Objednávatel není povinen uhradit zhotoviteli jakékoli další platby z pohledávek požadovaných zhotovitelem po proplacení konečné faktury.

Čl. VII.

Záruční doba - odpovědnost za vady

VII.1

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

VII.2

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.  Za vady, které se projevily po odevzdání, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo použitím nekvalitních materiálů a součástí.

VII.3

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů, materiálů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení svých znalostí zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VII.4

Záruční doba na dílo je stanovena po dobu 36 měsíců ode dne odevzdání díla objednateli. Záruční doba za technologické části, zařizovací předměty a výrobky, kde je výrobcem stanovena odlišná doba záruky, se stanovuje záruční doba určená výrobcem a počíná v obou případech běžet vždy dnem odevzdání díla zhotovitelem objednateli, za předpokladu oprávněné reklamace.

VII.5

Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění vad v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vady odstranit zdarma a na svůj náklad.

VI.6

Objednatel  se  zavazuje, že případnou  reklamaci  uplatní  bez  zbytečného  odkladu  po jejím zjištění  písemnou  formou  do  rukou  oprávněného  zástupce  zhotovitele dle čl.I,  této smlouvy.

VII.7

Zhotovitel je povinen zahájit odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuzná. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započatý den zpoždění.

VII.8

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu o opaku.

VII.9

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani po 15 dnech po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou firmu. Takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel.

Čl. VIII

Smluvní sankce

VIII.1.

Zhotovitel zaplatí objednateli následující smluvní pokutu:

- Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II této smlouvy po termínu uvedeném v čl. VI. 2, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové sjednané ceny díla uvedené v čl. IV. 1 za každý i započatý den prodlení.

- Za prodlení s odstraněním závady v termínu dle odst. VII. 2 smlouvy ve výši 0,05% za každou neodstraněnou vadu a každý den prodlení.

- Za prodlení s vyklizením pracoviště ve lhůtě dle odst. V. 15 smlouvy ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

- Při prodlení s předložením konečné faktury za dílo v termínu stanoveném v odst. VI. 6. b) této smlouvy, a to 100,- Kč za každý den prodlení.

VIII.2.

Pokud objednatel neuhradí, v daném termínu přijatý daňový doklad je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

VIII.3.

Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu podle jakéhokoliv ustanovení této smlouvy nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě).

čl. IX

Ostatní ustanovení

IX. 1. Objednavatel je oprávněn průběžně kontrolovat způsob provádění prací.

IX.2 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Bude se řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.  Pokud takové dohody mají a budou mít vliv na předmět smlouvy nebo termín splnění závazku, musí být součástí této dohody i způsob úpravy ceny. Taková dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.

IX.3

Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v  rozsahu  uvedeném v čl.II této smlouvy.

IX.4

Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

čl. X.

Závěrečná ustanovení

X.1

Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran formou číslovaných dodatků.

X.2

Smluvní strany se dohodly, že v případě podstatného porušení smlouvy, kdy strana povinná neuzná toto porušení, má strana oprávněná možnost podat příslušnému soudu žalobu na určení.

X.3

Neoddělitelnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

1. specifikace požadovaných prací a dodávek (podklad pro výběrové řízení)

2. položkový rozpočet (z výběrového řízení soupis položek s jejich jednotkovým oceněním)

X.4.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

X.5.

Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s plněním této zakázky po dobu stanovenou právními předpisy ČR a je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

X.6.

Obě strany se zavazují v průběhu trvání smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.

Zhotovitel povinen spolupracovat se zhotovitelem vnitřního vybavení expozic a dále je povinen spolupracovat a řídit se pokyny hlavního koordinátora realizace projektu, který bude v místě plnění zakázky objednatelem stanoven a jehož úkolem bude koordinovat v čase jednotlivé části zakázky včetně stavební firmy, která vzešla z předchozího výběrového řízení na zhotovitele stavebních  prácí. Pokyny koordinátora realizace projektu budou odrážet dohodnuté podmínky v rámci kontrolních dnů, které budou probíhat 1x týdně.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, že právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v obchodním zákoníku

Tato smlouva je vypracována v 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu (2 obdrží objednavatel, 2 stejnopisy zhotovitel).

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely v celém jejím rozsahu, dle své pravé a svobodné vůle,  nikoli  v  tísni  nebo  za  nápadně  nevýhodných  podmínek  pro  kteroukoli  ze smluvních  stran,  dále  že  znají  obsah této smlouvy, souhlasí s  ním a  na  důkaz svého  tvrzení připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou účastníků.

Neoddělitelnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č.1 - Specifikace předmětu plnění

| Ve Vamberku dne …..……. . | Ve Vamberku dne ………… . |
| --- | --- |
| ………………………………….. objednatel | ………………………………….. zhotovitel |