příloha  4c  - Část 4 ZD – zabezpečovací technika

SMLOUVA  O  DÍLO

podle § 536 a násl.obchodního zákoníku

(zákon č.513/1991 Sb., v platném znění)

čl.I

1) Objednavatel:

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Sídlo :       Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00371149

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-8176320207/0100

Telefon: 494 534450

E-mail: moh@moh.cz

Zastoupeno: Mgr. Irenou Krejčí, ředitelkou

Osoba oprávněná ve věcech smlouvy a převzetí díla: Mgr. Irena Krejčí

2) Zhotovitel:

Adresa:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce:

čl. II

Předmět smlouvy

II.1

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje, že pro objednatele zajistí dodávku, montáž, zapojení a oživení zabezpečovací techniky: elektronické zabezpečovací signalizace, elektronické požární signalizace, monitorovacího systému včetně vybudování strukturované kabeláže a osazení datového rozvaděče. Součástí dodávky bude i zajištění telefonní ústředny a odzkoušení funkčnosti dodávaného systému v  Muzeu krajky Vamberk v rámci projektu „ Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách – Centrum krajky“.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací bude respektovat požadavky a zadání zadavatele a bude dodržovat technologický postup specifikovaný v zadávacích podmínkách a vyplývající ze zpracované projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace v přílohách č. 4b, 6, 7 a 8.

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele předložená v rámci výběrového řízení ze dne xxxxxxxxx.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který přesně specifikuje rozsah prováděných prací.

čl. III

Lhůty plnění

III.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II v následujících termínech:

Termín zahájení:  ihned po podpisu smlouvy oprávněnými osobami obou smluvních stran

Termín dokončení:  do 31.7.2012

III.2

Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby zhotovitel mohl činnosti v rozsahu článku II. této smlouvy řádně a včas splnit a za uvedené činnosti zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV smlouvy

Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné dodávce díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

III.3

Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v článku II této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v  článku II  této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v článku II. této smlouvy. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky, je zhotovitel oprávněn dílo nepřevzít. V případě kdy dojde k převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky není objednatel povinen uhradit fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků.

čl. IV

Cena za dílo

IV.1

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci předmětu díla.

Cena celkem bez DPH činí:	   xxxxxxxxxxxxxx Kč

DPH                                                      xxxxxxxxxxxxxx Kč

Celkem	     xxxxxxxxxxxxx Kč

Slovy: ………………………………………………………………………. Kč

IV.2

Smluvní cena díla, dle nabídky zhotovitele zahrnuje zejména veškeré práce, dodávky, výkony, služby, koordinaci prací, a další poplatky, související s kompletním provedením díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním výkazu výměr vypracovaného objednatelem do výběrového řízení veřejné zakázky, jejíž realizaci představuje dílo popsané v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady dle předmětu smlouvy a že neshledal rozdíl mezi výkazem výměr předloženým objednatelem a projektovou dokumentací, který by měl vliv na cenu díla.

IV.3

DPH bude připočítána podle platných předpisů a směrnic v době fakturace.

IV.4

Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.

IV.5

Případné vícepráce, budou účtovány dle skutečnosti a pouze na základě odsouhlasení těchto nákladů objednavatelem.

IV.6

Jednotkové ceny za materiál a výrobky, vč. montáže jsou obsaženy v položkovém rozpočtu a v případě, že dojde k překročení ceny jednotlivých materiálů na přání objednatele, je povinen cenový rozdíl uhradit. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné v cenové úrovni k datu předání díla.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů a výrobků oproti původně sjednaným. Zároveň je však povinen ohlásit změnu materiálů a výrobků zhotoviteli včas, to znamená ještě před nákupem materiálů a výrobků objednaných a zahrnutých ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu.

IV.7

Dojde-li při realizaci díla ke změnám nebo rozšíření předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak dle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou - Dodatku ke smlouvě.

Teprve po odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v ceně díla zahrnuty.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

IV.8

V případě, že se některé práce nebudou realizovat, budou odečteny z rozpočtu.

čl. V

Podmínky provádění díla

V.1

Dílo bude splněno včasným a řádným provedením, po jeho protokolárním předání objednavateli bez vad a nedodělků v rozsahu čl. II a termínu dle čl. III. Této smlouvy a po odstranění případně zjištěných vad a nedodělků.

V.2

Objednavatel se zavazuje spolupracovat při provádění díla se zhotovitelem takto:

- Zabezpečit stavební připravenost prostorů, ve kterých bude dílo realizováno

- Umožnit pracovníkům zhotovitele, kteří budou dílo realizovat, vstup do příslušných prostor, užívání sociálního zařízení, odběr elektrického proudu a vody v místě provádění montáže, a to v rozsahu nezbytně nutném pro provedení díla,

- Zajistit průběžnou konzultaci s autorem projektové dokumentace zabezpečení a PD interiéru na náklady zhotovitele.

V.3

- Zhotovitel jako odborně kvalifikovaný subjekt potvrzuje, že si prověří projektovou dokumentaci díla uvedenou v čl. II. této smlouvy a prohlašuje, že tato projektová dokumentace nemá žádné zřejmé vady ani nedostatky. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky dokumentace, které mohl zjistit z předaných podkladů.

Pokud zhotovitel opomenul písemně upozornit objednatele na případné jím objevené nedostatky v předkládaných podkladech, je odpovědný za všechny s tím spojené následky a ručí za to, že provede všechny smluvní práce a výkony, nezbytné pro řádné dokončení svého díla.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci na stavbě svým oděvem, chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image objednavatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady viditelné označení svých zaměstnanců názvem firmy.

- Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací podle projektu, dále za to, že dílo bude vykazovat obvyklé vlastnosti a bude provedeno v souladu s obecně právními předpisy a normami, které se na dílo vztahují jako celek a v souladu s podmínkami objednavatele.

- Zhotovitel bude provádět dílo tak, aby nedošlo ke škodám na majetku a zařízení objednatele a nebyly poškozovány dodávky a zařízení jiných dodavatelů.

V.4

Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na svůj náklad nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, hygienických, ekologických a dalších předpisů, které se na provádění díla vztahují jako celek zároveň je povinen řídit se pokyny objednatele a jím pověřených osob.

Zhotovitel je povinen veškeré odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Náklady spojené s likvidací odpadu jsou součástí smluvní ceny díla dle odst, IV.1 této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá objednavateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením, těchto povinností.

Zhotovitel doloží před podpisem této smlouvy objednateli aktuální kopie pojistné smlouvy, ze které bude zřejmé, že je pojištěn pro případ zvláštní odpovědnosti za škodu způsobenou podnikatelskou činností.

V.5

Objednavatel je oprávněn průběžně kontrolovat způsob provádění prací. Při zjištění, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s obsahem této smlouvy, projektovou dokumentací nebo v rozporu se smluvními podmínkami dle odst. V3 smlouvy, je objednavatel oprávněn požadovat na zhotoviteli nápravu věci.

V.6

Zhotovitel odpovídá objednavateli nebo třetím osobám za škody, které při plnění této smlouvy svou činností způsobí.

Objednavatel neodpovídá zhotoviteli nebo třetím osobám za škody, které zhotoviteli nebo třetím osobám vzniknou v souvislosti s prováděním díla dle čl. II smlouvy se zhotovitelem.

V.7.

Zhotovitel povede montážní deník, do kterého bude zapisovat všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Montážní deník bude uložen u vedoucího montáže, jehož jméno sdělí zhotovitel objednavateli při zahájení montážních prací formou zápisu do montážního deníku.

Do montážního deníku jsou oprávněni nahlížet a pořizovat do něj zápisy:

- Za zhotovitele statutární orgán, zástupce oprávněný jednat ve věcech technických, který bude jmenovitě určen zhotovitelem při podpisu této smlouvy a vedoucí montáže, který bude rovněž určen při podpisu smlouvy

- Za objednavatele statutární orgán, zástupce oprávněný jednat ve věcech technických, který bude jmenovitě určen při podpisu této smlouvy a projektový manažer projektu

- Autorský dozor

- Pověření zástupci dotačního orgánu

V.8.

Zhotovitel bude konzultovat jednotlivé dodávky výrobků, technické postupy montáže, zabudování výrobků a jejich rozmísťování v prostoru s objednavatelem a autorem projektu. Každá změna bude písemně odsouhlasena s objednavatelem, jinak by taková změna byla považována za hrubé porušení smluvních podmínek.

V.9.

a) Zhotovitel je povinen při zhotovení díla použít jen výrobky a materiály, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele. Přestanou-li se v průběhu realizace díla materiály a výrobky uvedené v nabídce zhotovitele vyrábět nebo je-li ve vývoji jiný, vhodnější materiál, nebo výrobky, které nebylo možno do projektu začlenit a jejichž použití nezhorší kvalitu a vlastnosti díla, dohodnou smluvní strany změnu materiálu nebo výrobků.

b) Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků, které podle současné úrovně vědomostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.

c) U výrobků a materiálů, kterých se týká zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, je zhotovitel povinen prokázat shodu těchto výrobků a materiálů s požadavky technických předpisů vydáním kopie prohlášení o shodě.

V.10

Pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví provedení atestů osvědčujících smluvené vlastnosti materiálů a výrobků, z nichž je dílo vyrobeno, musí úspěšné provedení těchto atestů předcházet převzetí díla. Za úplnost atestů a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

V.11.

Zhotovitel se zúčastní na výzvu objednavatele kontrolních dnů.

V.12

Předání a převzetí úplného a bezvadného díla

- K převzetí díla vyzve zhotovitel objednavatele 3 dny předem.

- Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady a nedodělky, které budou zjištěny při předávání díla, a to v termínu určeném objednavatelem.

V. 13

Zhotovitel je povinen přistoupit v průběhu provádění díla na změny, které objednavatel požaduje, s důsledky podle odst. II. 3 této smlouvy včetně úpravy ceny díla.

V.14.

Zhotovitel předá spolu s dílem objednavateli záruční listy, dodací listy, návody k údržbě, atesty, popř. doklady o provedených zkouškách a bude-li to vyžadovat použití dodávaného výrobku (doporučení výrobce), provede zaškolení obsluhy.

V.15

Zhotovitel pracoviště vyklidí do 3 dnů po dokončení díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na pracovišti jen materiál potřebný k odstranění vad a nedodělků a po jejich odstranění je povinen pracoviště předat objednavateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

V.16

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zhotoveném díle (věci) přechází dohodou smluvních stran dnem řádného splnění závazku, tedy předáním a převzetím díla podle prohlášení objednavatele v zápise o předání a převzetí díla, že závazek zhotovitele (dílo) byl splněn řádně., a že objednavatel toto plnění přejímá

V.17

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 344 a násl. obchodního zákoníku pokládají za podstatné porušení smlouvy, a to zejména:

a) Nedodržení předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy.

b) Nedodržení termínu provedení díla dle čl. III. této smlouvy o více než 7 dnů.

c) Zhotovitel nepředložil, popř. nepředal objednateli prohlášení o shodě vlastností předmětu díla s požadavky technických předpisů, ačkoliv podle zák. č.22/1997 Sb. by byl tak povinen učinit.

d) Dalšími důvody k odstoupení od smlouvy, a to s okamžitým účinkem nastanou v případě, že druhá smluvní strana přestane být plně právně způsobilým subjektem, na její majetek byl prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku, bylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo smluvní strana vstoupila do likvidace.

Objednavatel má v těchto případech právo na odstoupení od smlouvy. V ostatním se má za to, že porušení smlouvy není podstatné.

Pro případ odstoupení od smlouvy smluvní strany dohodly následující postup:

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká ustanovení článku VIII. této smlouvy, ze kterého práva a povinnosti smluvních stran trvají i po ukončení smlouvy.

Oprávněná strana oznámí písemně zdůvodnění odstoupení na poslední známou adresu druhé strany s tím, že odstoupení nabývá platnosti dnem následujícím po převzetí tohoto oznámení.

Veškerá podání se považují za doručená, byla-li zaslána na adresu sídla smluvní strany uvedené při uzavření této smlouvy nebo na poslední známou adresu písemně ohlášenou. V případě, že adresát zásilku nepřevezme, má se za to, že poštovní zásilka byla adresátu doručena, a to třetí den po předání doporučené zásilky poště k doručení.

- Objednavatel má právo na dokončení prací jiným zhotovitelem s tím, že prokazatelné náklady, které mu přerušením prací a změnou dodavatele vznikly, půjdou k tíži zhotovitele.

- Zhotovitel bude fakturovat objednavateli dosud provedené práce a řádně dodaný a zabudovaný materiál a výrobky. Objednavatel je povinen uhradit fakturu až po splnění zhotovitelových závazků. Zhotovitel nemá vůči objednavateli právo na další platby nebo úhrady.

- Ve vlastnictví objednavatele zůstane již zhotovená část díla a zhotovitel by byl povinen vrátit tu část ceny za dílo zaplacené objednavatelem, která by převyšovala cenu již zhotovené části díla.

Zhotovitel je povinen vrátit objednavateli ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy příslušnou dokumentaci včetně dalších písemností, které mají souvislost se stavbou a které v průběhu provádění díla převzal.

Zhotovitel je povinen na objednavatelovu výzvu vyklidit do 3 dnů stanoviště a ostatní mu předané prostory a protokolárně je objednavateli předat.

V.18.

Objednavatel umožní zhotoviteli za úplatu na stanovišti napojení na stálý zdroj vody a elektrické energie (220/380V). Podmínky napojení budou stanoveny v předávacím protokolu.

Čl. VI.

Platební podmínky

VI.1

Právo zhotoviteli na zaplacení díla vzniká po protokolárním předání ucelené části dokončeného díla objednavateli, po odstranění vad a nedodělků z předávacího a kolaudačního řízení, po vyklizení pracoviště a splnění všech ostatních povinností zhotovitele dle této smlouvy nebo souvisejících s užívání díla objednavatelem.

VI.2

Zhotovitel je oprávněn předložit objednavateli:

- dílčí faktury na úhradu ceny díla po splnění smluvní povinnosti dle čl. VI. odst, 1 této smlouvy, tj. po protokolárním předání ucelené části dokončeného díla objednavateli.

VI.3.

Smluvní splatnost faktur se stanoví 90 kalendářních dnů od doručení daňového dokladu. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednavatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

Zhotovitel veškeré platební doklady doručí objednavateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Účetní doklady musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení účetního dokladu a jeho číslo,

- název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ

- předmět dodávky a den jejího splnění, název stavby

- den odeslání účetního dokladu a lhůtu splatnosti

- označení banky vč. identifikátoru a číslo účtu, na který má být úhrada provedena

- účtovanou částku rozdělenou na základ daně a DPH v jednotlivých sazbách

- celý název a registrační číslo projektu „Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách – Centrum krajky“, registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00801, jako variabilní nebo specifický symbol musí být uvedeno koncové čtyřčíslí projektu 0801.

- razítko a podpis zhotovitele

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti

VI.5

V příloze faktury za dílo je zhotovitel povinen položkově specifikovat samostatné movité věci v členění zabudované a nezabudované, popřípadě soubory takových věcí po jednotlivých místnostech, které jsou součástí díla. Ceny těchto dodávek budou uvedeny bez DPH a včetně DPH.

V případě, že tato příloha nebude součástí konečné faktury, je objednavatel oprávněn fakturu vrátit podle odst. VI.4 této smlouvy a není v prodlení se zaplacením konečné faktury.

VI.6

Smluvní strany dohodly pro vystavení konečné faktury následující podmínky:

- v konečné faktuře za dílo budou zúčtovány veškeré eventuální slevy. Případná smluvní pokuta dle ustanovení odst. VIII. 1 této smlouvy bude vypořádána smluvními stranami formou slevy z ceny díla ve výši smluvní pokuty v konečné faktuře za dílo.

- zhotovitel je povinen předložit konečnou fakturu objednavateli nejpozději do 15 dnů od převzetí díla a odstranění vad a nedodělků,

- zhotovitel vzal na vědomí, že v konečné faktuře vyúčtuje objednavateli své veškeré pohledávky. Objednávatel není povinen uhradit zhotoviteli jakékoli další platby z pohledávek požadovaných zhotovitelem po proplacení konečné faktury.

Čl. VII

Záruční doba – odpovědnost za vady

VII.1.

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

VII.2

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo při jeho převzetí objednatelem i za vady, které se vyskytnou po převzetí díla v záruční době s tím, že zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruční dobu takto:

24	měsíců na díly

36	měsíců na montáž

ode dne předání a převzetí díla objednatelem.

VII.3

V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen bez úplaty a nejpozději do 24 hodin od oznámení závady objednavatelem nastoupit na odstranění závady a vady, které brání funkčnosti zabezpečovacího zařízení, odstranit, a to opravou nebo výměnou vadné části díla za výrobek a materiál bez vady. Tato lhůta se stanovuje z důvodu nutnosti neponechat objekt muzea bez zabezpečení.

Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednavatel právo zajistit odstranění závady u jiného dodavatele na náklad zhotovitele podle tohoto článku.

Vady vzniklé neodbornou obsluhou a nevhodným užíváním zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu na náklady objednavatele. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé neodbornou obsluhou a nevhodným užíváním.

VII.4

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit veškerý sortiment náhradních dílů v délce záruční doby.

VII.5

Objednatel  se  zavazuje, že případnou  reklamaci  uplatní  bez  zbytečného  odkladu  po jejím zjištění  písemnou  formou  do  rukou  oprávněného  zástupce  zhotovitele dle čl.I této smlouvy.

VII.6

Zhotovitel je povinen zahájit odstranění reklamovaných vad, které neohrožují funkčnost systému zabezpečení, a to nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuzná. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění takové reklamované vady ani po 15 dnech po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou firmu. Takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel.

VII.7

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu o opaku.

VII.8

Objednatel je povinen reklamaci vady díla uplatnit u zhotovitele prokazatelně a bez zbytečného odkladu.

Oznámením závady zhotoviteli přestává běžet původní záruční lhůta, která poběží znovu ode dne odstranění závady.

Pokud se bude závada na některém z výrobků, nebo dodaném zařízení vyskytovat opakovaně (max. 3x) má objednatel právo na jeho výměnu za nový, bez závad.

Čl. VIII.

Smluvní sankce

VIII.1.

Zhotovitel zaplatí objednateli následující smluvní pokutu:

- Za prodlení s prováděním předmětu smlouvy v termínu dle čl. III. této smlouvy, a to 0,2% z ceny díla a náhradu vzniklé škody za každý den prodlení s dokončením díla.

- Za prodlení s odstraněním závady v termínu dle odst. VII. 2 smlouvy ve výši 0,5 Kč za každou neodstraněnou vadu a každý den prodlení.

- Za prodlení s vyklizením pracoviště ve lhůtě dle odst. V.15 smlouvy ve výši 100 Kč za každý den prodlení.

- Při prodlení s předložením konečné faktury za dílo v termínu stanoveném v odst. VI.6. b) této smlouvy, a to 100 Kč za každý den prodlení.

VIII.2.

Objednatel zaplatí úrok z prodlení za prodlení s placením faktury v termínu dle odst. VI.3 této smlouvy ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

VIII.3.

Smluvní strany dohodly, že zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody ani povinnosti splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

X.1

Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí na své vlastní náklady ochranu svých prací a svých vnesených předmětů do prostor, které budou určeny po dohodě mezi zhotovitelem a generálním dodavatelem stavby a jednotlivým dodavatelem dalších částí zakázky.

X.2.

Zhotovitel odpovídá za provedení činnosti podle sjednaného předmětu této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy, přičemž zhotovitel i objednatel se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám.

X.3

Zhotovitel povinen spolupracovat se zhotovitelem vnitřního vybavení expozic a dále je povinen spolupracovat a řídit se pokyny hlavního koordinátora realizace projektu, který bude v místě plnění zakázky objednatelem stanoven a jehož úkolem bude koordinovat v čase jednotlivé části zakázky včetně stavební firmy, která vzešla z předchozího výběrového řízení na zhotovitele stavebních  prácí. Pokyny koordinátora realizace projektu budou odrážet dohodnuté podmínky v rámci kontrolních dnů, které budou probíhat 1x týdně.

X.4

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 262 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník, že právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající se řídí právní úpravou obsaženou v obchodním zákoníku.

X.5.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. této smlouvy. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými osobami.

X.6

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

X.7

Dodavatel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu.

X.8

Dodavatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely v celém jejím rozsahu, dle své pravé a svobodné vůle,  nikoli  v  tísni  nebo  za  nápadně  nevýhodných  podmínek  pro  kteroukoli  ze smluvních stran,  dále  že  znají  obsah této smlouvy, souhlasí s  ním a  na  důkaz svého  tvrzení připojují své podpisy.

Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel díla.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou účastníků.

Neoddělitelnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č.1 - Specifikace předmětu plnění

| Ve Vamberku dne …..……. . | Ve Vamberku dne ………… . |
| --- | --- |
| ………………………………….. objednatel | ………………………………….. zhotovitel |