Dodatek č. 1 smlouvy

uzavřené dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: 	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: 	Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

IČ: 	708 89 546

DIČ: 	CZ 708 89 546

zástupce ve věcech plnění a technických: Ing. Marek Pavlík, Tel.: 495 817 364; 702 124 847, E-mail: mpavlik@kr-kralovehradecky.cz

dále jen „kupující“

a

Mias OC spol. s r.o.

se sídlem: 	Krouna 322, 539 43 Krouna

IČ: 	00529435

DIČ: 	CZ00529435

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 34

jednající prostřednictvím:	Ing. Aleš Sokolík – jednatel, Ing. Martin Pavliš - jednatel

zástupce ve věcech smluvních a finančních: Ing. Aleš Sokolík – jednatel, Ing. Martin Pavliš - jednatel

zástupce ve věcech provozních a technických: 	Josef Bureš

bankovní spojení: 	UniCredit Bank č.ú.: 2109111571/2700

dále jen „prodávající”

prodávající a kupující dále také společně jako „smluvní strany“

Článek 1

Prodávající a kupující uzavřeli dne 23.12.2015 Kupní smlouvu na základě nabídky prodávajícího podané pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a montáž zařizovacích předmětů Galerie moderního umění v Hradci Králové“. V průběhu plnění původní smlouvy vznikla potřeba pro realizaci i jiných služeb, aby bylo možné předmět dodávky řádně dodat a provést jeho montáž. Tyto dodatečné práce a nutné úpravy při montáži zařizovacích předmětů nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb – pro provedení řádné montáže dodávaného plnění.

Tyto práce jsou na základě jednacího řízení bez uveřejnění s názvem „Dodávka a montáž zařizovacích předmětů Galerie moderního umění v Hradci Králové – úpravy při montáži zařízení“ zadávány na základě jeho nabídky původnímu dodavateli, jelikož nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky a nepřekročí 30% cenu původní zakázky.

Článek 2

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy jsou práce při úpravách souvisejících s montáží interiérového vybavení, které je specifikováno podmínkami veřejné zakázky s názvem „Dodávka a montáž zařizovacích předmětů Galerie moderního umění v Hradci Králové“.

- Prodávající se zavazuje na základě tohoto dodatku za podmínek v něm stanovených provést požadované úpravy vybavení interiéru blíže specifikované v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy, a to v rozsahu dle cenové nabídky prodávajícího – vyplněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, tak, aby mohla být dodávka a montáž řádně dokončena

Článek 3

Cena za provedení úprav

- Cena za provedení prací byla stanovena na základě nabídky prodávajícího ze dne 2.2.2016 a je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

………………. Kč (slovy:………. korun českých) bez DPH,

………………. Kč (slovy: …………………… korun českých) DPH,

……………… Kč (slovy: …………………. korun českých) celkem s DPH.

- Z uvedeného důvodu se článek 4 Kupní smlouvy, písmeno g) ze dne 23.12.2015 mění tak, že nově zní:

- celková cena za celý předmět veřejné zakázky (koupě):

…………Kč (slovy: korun českých) bez DPH,

…………….Kč (slovy: korun českých) DPH,

……………Kč (slovy: korun českých) celkem s DPH.

(dále jen „kupní cena“).

- Ostatní ustanovení tohoto článku se upravují v souladu s přílohou č.1 dodatku č.1.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Kupní smlouvy ze dne 23.12.2015, pokud nejsou dotčena výše dohodnutou změnou, se nemění.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1	Výkaz výměr

Příloha č. 2	Specifikace úprav

V Hradci Králové dne					V Krouně dne

………………………………			……………………………… ……………………………

Za kupujícího							Za prodávajícího

Královéhradecký kraj						Mias OC spol. s r.o.

Bc. Lubomír Franc				Ing. Aleš Sokolík                      Ing. Martin Pavliš

hejtman kraje					jednatel                                       jednatel