DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY:	Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I.etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa

PRO: 		Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně dodatečných informací, zejména včetně Obchodních podmínek, Technických podmínek, Dokumentace stavby, Soupisu prací – výkazu výměr včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH				________________	korun českých

DPH (21%)				________________	korun českých

cena celkem				________________	korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu s Obchodními podmínkami Smlouvy o dílo.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 30.5.2017 Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Podpis _________________________________ funkce ______________________________

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem ______________________________________

Adresa _____________________________________________________________________

Datum ________________________________________

PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV STAVBY:	Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I.etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa

| Název článku obchodních podmínek | Číslo článku obchodních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa objednatele | 1.1.2.2, 1.3 | Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové |
| Název a adresa dodavatele Hlavní stavbyvedoucí | 1.1.2.3, 1.3 | ……………………… ……………………… |
| Jméno a adresa správce stavby Hlavní inženýr stavby: Technický dozor stavebníka: Jméno a adresa koordinátora BOZP na staveništi: | 1.1.2.4, 1.3 | SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové Ing. Jiří Koutník, tel.: 495 540 211, e-mail: jiri.koutnik@suskhk.cz SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové Martin Dvořáček, tel.: 495 540 266, e-mail: martin.dvoracek@suskhk.cz SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové Ing. Jiří Koutník, tel.: 495 540 211, e-mail: jiri.koutnik@suskhk.cz SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové |
| Datum zahájení prací Termín dokončení prací Lhůta pro dokončení stavby (6 týdnů po termínu dokončení prací) Doba realizace díla (údaj pro hodnocení nabídek) | 1.1.3.3 | V termínu určeném zadavatelem (doplní uchazeč)……… týdnů od termínu určeného zadavatelem 6 týdnů po termínu dokončení prací (doplní uchazeč)…………… týdnů + 6 týdnů |
| Doba pro uvedení stavby do provozu | 1.1.3.10 | (doplní uchazeč)……… (datum/týdny) |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | (doplní uchazeč)… měsíců |
| Použité právo | 1.4 | právo České republiky |
| Komunikační jazyk | 1.4 | čeština |
| Doba pro přístup na staveniště | 2.1 | v den zahájení prací |
| Výše bankovní záruky za provedení díla | 4.2 | 5 % přijaté ceny stavby bez DPH |
| Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za provedení díla | 4.2 | 0,05 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo |
| Neoprávněné použití podzhotovitele | 4.4 | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| Výše bankovní záruky za odstranění vad | 4.25 | 3 % smluvní ceny díla bez DPH |
| Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za odstranění vad | 4.25 | 0,05 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo |
| Smluvní pokuta za porušení dalších povinností zhotovitele | 4.28 |  |
|  | 4.28 a) | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení |
|  | 4.28 b) | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení |
|  | 4.28 c) | 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
|  | 4.28 d) | 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
|  | 4.28 e) | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.28 f) | Nepoužije se |
|  | 4.28 g) | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 4.28 | 30% přijaté ceny stavby bez DPH |
| Pracovní doba | 6.5 | bez omezení |
| Smluvní pokuta Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu Za nedodržení Lhůty pro dokončení stavby Za nedodržení Termínu dokončení prací | 8.7 | 0,2 % přijaté ceny stavby bez DPH za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením |
| Měna platby | 14.15 | Koruna česká |
| Odstoupení ze strany objednatele | 15.2 | 100 000,- Kč |
| Výše pojistného plnění | 18.1 | výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH |
| Minimální částka pojistného krytí | 18.2 | 30 mil. Kč |

Podpis _________________________________ funkce ______________________________

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem ______________________________________

Adresa _____________________________________________________________________

Datum ________________________________________

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní uchazeč informace před tím, než podá nabídku